# 6교시 강의안

## 기능 목록과 우선순위 설계

### 비개발자를 위한 AX/DX 자동화 서비스 기획 실습

## 1. 6교시 개요

### 강의명

기능 목록과 우선순위 설계

### 강의시간

60분

### 강의대상

- 비개발 실무자

- 소상공인·중소기업 대표

- 공공기관·지원기관 담당자

- 경영지도사·컨설턴트

- 마케팅 담당자

- 강사·교육기획자

- 바이브코딩으로 자동화 서비스를 만들고 싶은 일반 사용자

## 2. 6교시 학습목표

5교시에서는 핵심 사용자 시나리오를 작성했다.
6교시에서는 그 시나리오에서 실제 개발해야 할 기능을 추출하고, 기능별 우선순위를 정한다.

교육생은 6교시 종료 후 다음을 수행할 수 있어야 한다.

- 사용자 시나리오에서 기능을 도출할 수 있다.

- 기능과 화면, 데이터, 업무단계를 구분할 수 있다.

- P0, P1, P2 우선순위의 의미를 이해할 수 있다.

- MVP에 반드시 포함할 기능과 제외할 기능을 구분할 수 있다.

- 기능별 개발 난이도와 사용자 가치를 비교할 수 있다.

- 바이브코딩 개발지시서에 활용할 기능 목록표를 작성할 수 있다.

- 기능 욕심을 줄이고 현실적인 첫 번째 개발 범위를 정할 수 있다.

# 3. 강의 도입: 기능을 많이 넣으면 좋은 서비스가 되는가?

## 3.1 강사 오프닝 멘트 예시

지난 시간에는 사용자가 서비스를 어떻게 이용하는지 시나리오를 작성했습니다.
오늘은 그 시나리오에서 실제로 개발해야 할 기능을 뽑아보겠습니다.

비개발자가 서비스를 기획할 때 가장 많이 하는 실수가 있습니다.

“이 기능도 있으면 좋겠고, 저 기능도 있으면 좋겠고, 나중에 이것도 필요할 것 같아요.”

물론 기능이 많으면 좋아 보입니다.
하지만 초기 서비스에서 기능이 너무 많으면 다음 문제가 생깁니다.

- 개발 기간이 길어진다.

- 개발비가 늘어난다.

- 핵심 기능의 품질이 떨어진다.

- 사용자가 무엇을 해야 할지 헷갈린다.

- 바이브코딩 도구가 복잡한 요구사항을 잘못 이해한다.

- 테스트와 오류 수정이 어려워진다.

- 정작 고객이 돈을 낼 핵심 기능이 흐려진다.

따라서 좋은 서비스 기획자는 기능을 많이 넣는 사람이 아니라, 처음에 반드시 필요한 기능과 나중에 만들어도 되는 기능을 구분하는 사람입니다.

오늘 6교시의 핵심 질문은 이것입니다.

“이 기능이 없으면 서비스가 작동하지 않는가, 아니면 있으면 좋은 기능인가?”

# 4. 기능이란 무엇인가?

## 4.1 비개발자를 위한 쉬운 정의

기능은 사용자가 어떤 버튼을 누르거나 어떤 행동을 했을 때, 시스템이 수행해야 하는 일이다.

예를 들어 다음은 기능이다.

- 로그인하기

- 클래스 등록하기

- AI 홍보문구 생성하기

- 이미지 업로드하기

- 승인 요청하기

- Facebook에 예약 게시하기

- 게시 실패 시 재시도하기

- 게시물 성과 확인하기

즉, 기능은 단순한 아이디어가 아니라 사용자의 행동과 시스템의 처리 결과가 연결된 단위이다.

## 4.2 기능이 아닌 것과 기능인 것

| 표현 | 기능 여부 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 마케팅 자동화 | 기능 아님 | 너무 넓은 개념 |
| AI 문구 생성 | 기능 | 사용자가 실행할 수 있는 구체적 기능 |
| 편리한 화면 | 기능 아님 | 추상적인 요구 |
| Facebook 예약 게시 | 기능 | 특정 결과가 있는 시스템 동작 |
| 고객관리 | 기능 아님 | 여러 기능의 묶음 |
| 수강생 목록 조회 | 기능 | 조회라는 구체적 행동 |
| 보안 강화 | 기능 아님 | 정책 또는 비기능 요구사항 |
| 사용자별 권한 설정 | 기능 | 시스템에서 구현해야 하는 기능 |

## 4.3 기능을 잘못 정의하면 생기는 문제

나쁜 기능 정의:

“AI 마케팅 기능”

문제점:

- 어떤 마케팅인지 알 수 없다.

- AI가 무엇을 해야 하는지 모호하다.

- 입력값과 출력값이 없다.

- 개발자가 구현 단위를 알 수 없다.

좋은 기능 정의:

“클래스 정보를 기반으로 Facebook 수강생 모집용 홍보문구 3안을 생성한다.”

좋은 이유:

- 입력값이 있다: 클래스 정보

- 처리방식이 있다: AI 생성

- 출력값이 있다: 홍보문구 3안

- 사용 목적이 있다: Facebook 수강생 모집

- 개발 기능으로 전환 가능하다.

# 5. 사용자 시나리오에서 기능 도출하기

## 5.1 기능은 어디서 나오는가?

기능은 갑자기 떠올리는 것이 아니다.
5교시에서 작성한 사용자 시나리오에서 나온다.

예를 들어 다음 시나리오를 보자.

1. 마케팅 직원이 로그인한다.
2. 대시보드에서 “새 콘텐츠 만들기”를 클릭한다.
3. 홍보할 클래스를 선택한다.
4. 홍보 목적과 톤앤매너를 선택한다.
5. “AI 문구 생성” 버튼을 클릭한다.
6. 생성된 문구 3안 중 하나를 선택한다.
7. 문구를 수정하고 해시태그를 확인한다.
8. 이미지 보관함에서 이미지를 선택한다.
9. Facebook 미리보기를 확인한다.
10. “승인 요청” 버튼을 클릭한다.

이 시나리오에서 다음 기능을 뽑을 수 있다.

| 시나리오 단계 | 도출 기능 |
| --- | --- |
| 로그인한다 | 로그인 기능 |
| 새 콘텐츠 만들기 클릭 | 콘텐츠 생성 시작 기능 |
| 클래스를 선택한다 | 클래스 목록 조회 기능 |
| 홍보 목적과 톤 선택 | 콘텐츠 조건 입력 기능 |
| AI 문구 생성 클릭 | AI 홍보문구 생성 기능 |
| 문구 3안 선택 | AI 결과 선택 기능 |
| 문구 수정 | 콘텐츠 편집 기능 |
| 이미지 선택 | 이미지 보관함 조회·선택 기능 |
| 미리보기 확인 | Facebook 게시물 미리보기 기능 |
| 승인 요청 클릭 | 승인 요청 기능 |

## 5.2 기능 도출 공식

사용자 시나리오에서 기능을 뽑을 때는 다음 질문을 한다.

- 사용자가 어떤 버튼을 누르는가?

- 사용자가 어떤 정보를 입력하는가?

- 시스템이 어떤 처리를 해야 하는가?

- AI가 생성·분석·검토해야 하는 것이 있는가?

- 외부 서비스와 연결되는가?

- 결과를 저장해야 하는가?

- 실패했을 때 별도 기능이 필요한가?

- 누가 승인하거나 확인해야 하는가?

## 5.3 기능 도출표

| 시나리오 단계 | 사용자 행동 | 시스템 처리 | 필요한 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 로그인한다 | 사용자 인증 | 로그인 |
| 2 | 클래스 선택 | 클래스 목록 조회 | 클래스 조회 |
| 3 | AI 문구 생성 클릭 | OpenAI API 호출 | AI 홍보문구 생성 |
| 4 | 문구 수정 | 수정 내용 저장 | 콘텐츠 편집 |
| 5 | 이미지 선택 | 이미지 연결 | 이미지 선택 |
| 6 | 승인 요청 | 승인 상태 변경 | 승인 요청 |
| 7 | 원장 승인 | 승인 이력 저장 | 승인 처리 |
| 8 | 예약 게시 | 게시 작업 생성 | 예약 게시 |
| 9 | 게시 실패 | 오류 저장 | 실패 재시도 |

# 6. 기능을 분류하는 방법

기능을 도출한 뒤에는 종류별로 나누어야 한다.
기능을 분류하면 이후 기능명세서, UI 설계서, 개발지시서 작성이 쉬워진다.

## 6.1 기능 유형

| 유형 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 기능 | 일반 사용자가 직접 쓰는 기능 | 콘텐츠 생성, 승인 요청 |
| 관리자 기능 | 관리자나 원장이 설정하는 기능 | 사용자 권한관리, 학원 정보 수정 |
| AI 기능 | 생성형 AI가 수행하는 기능 | 홍보문구 생성, 위험문구 검토 |
| 데이터 기능 | 정보를 저장·조회·수정하는 기능 | 클래스 등록, 이미지 목록 조회 |
| 외부연동 기능 | 다른 서비스와 연결되는 기능 | Facebook 게시, OpenAI API 호출 |
| 자동화 기능 | 사람이 누르지 않아도 실행되는 기능 | 예약 게시, 실패 재시도 |
| 보안 기능 | 권한과 접근을 통제하는 기능 | 로그인, RLS, 권한검사 |
| 운영 기능 | 장애·로그·사용량을 관리하는 기능 | API 오류 로그, 사용량 조회 |

## 6.2 패션학원 AI 홍보 서비스 기능 분류 예시

| 기능명 | 기능 유형 |
| --- | --- |
| 로그인 | 보안 기능 |
| 학원 정보 등록 | 데이터 기능 |
| 클래스 등록 | 데이터 기능 |
| AI 홍보문구 생성 | AI 기능 |
| 이미지 업로드 | 데이터 기능 |
| 콘텐츠 편집 | 사용자 기능 |
| 승인 요청 | 사용자 기능 |
| 승인 처리 | 관리자 기능 |
| Facebook Page 연동 | 외부연동 기능 |
| 예약 게시 | 자동화 기능 |
| 게시 실패 재시도 | 자동화 기능 |
| 게시 이력 조회 | 운영 기능 |
| 성과지표 확인 | 외부연동/운영 기능 |

# 7. 우선순위란 무엇인가?

## 7.1 비개발자를 위한 쉬운 정의

우선순위는 “어떤 기능을 먼저 만들고, 어떤 기능을 나중에 만들 것인가”를 정하는 기준이다.

비개발자에게는 이렇게 설명할 수 있다.

우선순위는 기능의 중요도를 정하는 것이 아니라, 개발 순서를 정하는 것이다.

어떤 기능이 중요하더라도 처음부터 만들지 않을 수 있다.
반대로 단순해 보이는 기능이라도 서비스 작동에 반드시 필요하면 먼저 만들어야 한다.

## 7.2 P0, P1, P2의 의미

| 우선순위 | 의미 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| P0 | MVP 필수 기능 | 이 기능이 없으면 서비스가 작동하지 않음 |
| P1 | 정식 서비스에 필요한 기능 | 유료화, 운영 안정성, 사용자 만족에 필요 |
| P2 | 향후 확장 기능 | 있으면 좋지만 초기에는 없어도 됨 |

## 7.3 P0 기능의 기준

P0 기능은 첫 버전에 반드시 들어가야 한다.
다음 질문에 “예”라고 답하면 P0일 가능성이 높다.

- 이 기능이 없으면 핵심 시나리오가 완료되지 않는가?

- 이 기능이 없으면 사용자가 서비스를 쓸 수 없는가?

- 이 기능이 없으면 데이터가 저장되지 않는가?

- 이 기능이 없으면 보안 문제가 생기는가?

- 이 기능이 없으면 외부 게시나 자동화가 불가능한가?

### P0 예시

| 기능 | P0인 이유 |
| --- | --- |
| 로그인 | 사용자 구분과 보안의 출발점 |
| 학원 정보 등록 | 서비스 기본 데이터 |
| 클래스 등록 | AI 문구 생성의 입력값 |
| AI 홍보문구 생성 | 서비스 핵심 가치 |
| 콘텐츠 편집 | AI 결과물을 사람이 수정해야 함 |
| 승인 요청 | 승인 후 게시 구조의 핵심 |
| Facebook 게시 | 서비스 핵심 결과 |
| 게시 실패 저장 | 운영 안정성에 필수 |

## 7.4 P1 기능의 기준

P1 기능은 없어도 MVP는 작동하지만, 정식 서비스나 유료화에는 필요하다.

### P1 예시

| 기능 | P1인 이유 |
| --- | --- |
| 캠페인 관리 | 콘텐츠를 묶어 관리하면 편리하지만 초기 필수는 아님 |
| 성과 대시보드 | 유료화 가치가 높지만 게시 기능 이후 가능 |
| 이미지 저작권 관리 | 리스크 감소에 중요하지만 MVP에서는 간단히 시작 가능 |
| 알림 기능 | 운영 편의성 향상 |
| 프롬프트 템플릿 관리 | AI 품질 개선에 도움 |
| 사용자 초대 | 팀 사용에 필요 |

## 7.5 P2 기능의 기준

P2 기능은 나중에 확장해도 되는 기능이다.

### P2 예시

| 기능 | P2인 이유 |
| --- | --- |
| Instagram 연동 | Facebook 안정화 후 확장 |
| Naver Blog 연동 | 채널 확장 기능 |
| Kakao Channel 연동 | 별도 정책·API 검토 필요 |
| 결제 연동 | 초기 고객 검증 후 도입 가능 |
| AI 이미지 생성 | 저작권·품질 검토 필요 |
| 광고 자동 집행 | 정책·비용 리스크 큼 |
| 자동 댓글 응대 | 고객 클레임 리스크 큼 |

# 8. 기능 우선순위 판단 기준

## 8.1 기능 우선순위 6대 기준

| 기준 | 질문 |
| --- | --- |
| 고객가치 | 사용자가 실제로 필요로 하는가? |
| 핵심흐름 | 핵심 사용자 시나리오에 필요한가? |
| 빈도 | 자주 사용하는 기능인가? |
| 리스크 | 없으면 문제가 발생하는가? |
| 난이도 | 1인 개발자가 구현 가능한가? |
| 수익성 | 유료 기능으로 전환 가능성이 있는가? |

## 8.2 우선순위 점수표

각 기능을 1~5점으로 평가한다.

| 기능명 | 고객가치 | 핵심흐름 | 사용빈도 | 리스크 | 구현용이성 | 수익성 | 총점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 문구 생성 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 |
| Facebook 게시 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 이미지 업로드 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 결제 기능 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Instagram 연동 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 |

### 해석

- 총점이 높고 핵심흐름에 필요한 기능은 P0 후보이다.

- 수익성은 높지만 핵심흐름에 당장 필요하지 않은 기능은 P1 또는 P2로 둘 수 있다.

- 구현 난이도가 높은 기능은 초기 MVP에서 제외하거나 단순화해야 한다.

# 9. MVP 기능을 정하는 방법

## 9.1 MVP란 무엇인가?

MVP는 Minimum Viable Product의 약자이다.
처음부터 완벽한 제품을 만드는 것이 아니라, 고객이 실제로 핵심 가치를 경험할 수 있는 최소 기능 제품이다.

비개발자에게는 이렇게 설명한다.

MVP는 “작지만 실제로 쓸 수 있는 첫 번째 버전”이다.

## 9.2 MVP의 기준

MVP에 들어갈 기능은 다음 조건을 만족해야 한다.

- 핵심 고객 문제를 해결한다.

- 핵심 사용자 시나리오를 끝까지 수행하게 한다.

- 개발 기간이 지나치게 길지 않다.

- 사용자가 실제로 테스트할 수 있다.

- 이후 확장 가능한 구조를 가진다.

## 9.3 MVP에 넣으면 안 되는 기능

초기 MVP에는 다음 기능을 조심해야 한다.

| 기능 유형 | 제외 이유 |
| --- | --- |
| 채널 과다 확장 | Facebook, Instagram, Naver, Kakao를 한 번에 만들면 복잡함 |
| 고급 대시보드 | 초기에는 기본 지표만 충분 |
| 복잡한 결제 | 고객 검증 전에는 수동 결제도 가능 |
| 디자인 편집기 | Canva 수준 기능은 범위 초과 |
| 자동 댓글 응대 | 고객 클레임 리스크 큼 |
| AI 이미지 생성 고도화 | 저작권·품질 리스크 |
| 다단계 조직관리 | 초기 소규모 고객에게 과도함 |

## 9.4 패션학원 서비스 MVP 예시

### MVP 핵심 흐름

학원 정보 등록
→ 클래스 정보 등록
→ AI 홍보문구 생성
→ 콘텐츠 수정
→ 이미지 선택
→ 승인 요청
→ 승인 완료
→ Facebook 즉시/예약 게시
→ 게시 이력 확인

### MVP 포함 기능

| 기능 | 우선순위 |
| --- | --- |
| 로그인 | P0 |
| 학원 정보 등록 | P0 |
| 클래스 정보 등록 | P0 |
| AI 홍보문구 생성 | P0 |
| AI 문구 재생성 | P0 |
| 이미지 업로드 | P0 |
| 콘텐츠 편집 | P0 |
| 승인 요청 | P0 |
| 승인 처리 | P0 |
| Facebook Page 연동 | P0 |
| 즉시 게시 | P0 |
| 예약 게시 | P0 |
| 게시 실패 재시도 | P0 |
| 게시 이력 조회 | P0 |

### MVP 제외 기능

| 기능 | 제외 이유 |
| --- | --- |
| Instagram 연동 | Facebook 게시 안정화 후 확장 |
| Naver Blog 연동 | 별도 콘텐츠 형식 필요 |
| Kakao Channel 연동 | 별도 API·정책 검토 필요 |
| 결제 기능 | 초기 고객 검증 후 도입 |
| AI 이미지 생성 | 저작권·품질 리스크 |
| 자동 댓글 응대 | 고객응대 리스크 |
| 고급 성과 리포트 | 기본 지표 확인 후 확장 |

# 10. 기능 목록 작성법

## 10.1 좋은 기능명 작성법

좋은 기능명은 짧고 명확해야 한다.

### 나쁜 기능명

- 마케팅 관리

- AI 기능

- 고객관리

- SNS 자동화

- 편리한 대시보드

### 좋은 기능명

- AI 홍보문구 생성

- Facebook 예약 게시

- 게시 실패 재시도

- 콘텐츠 승인 요청

- 이미지 업로드

- 클래스 정보 등록

- 게시 이력 조회

## 10.2 기능 설명 작성법

기능 설명은 “무엇을 하는 기능인지”를 한 문장으로 쓴다.

### 작성 공식

사용자가 [입력/행동]을 하면 시스템이 [처리]하여 [결과]를 제공한다.

### 예시

| 기능명 | 기능 설명 |
| --- | --- |
| AI 홍보문구 생성 | 사용자가 클래스 정보를 선택하면 AI가 Facebook 홍보문구 3안을 생성한다 |
| 승인 요청 | 직원이 작성한 콘텐츠를 원장에게 검토 요청한다 |
| 예약 게시 | 승인된 콘텐츠를 지정한 시간에 Facebook Page에 게시한다 |
| 실패 재시도 | 게시 실패 작업을 최대 3회까지 다시 시도한다 |
| 게시 이력 조회 | 사용자가 게시 성공·실패·예약 상태를 확인한다 |

# 11. 기능 목록표 작성 템플릿

교육생에게 다음 표를 작성하게 한다.

| 기능 ID | 기능명 | 설명 | 사용자 | 입력값 | 출력값 | 우선순위 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 |  |  |  |  |  | P0/P1/P2 |  |
| F-002 |  |  |  |  |  | P0/P1/P2 |  |
| F-003 |  |  |  |  |  | P0/P1/P2 |  |

# 12. 기능 우선순위 설계 사례

## 12.1 사례: 패션학원 AI 홍보비서

| 기능 ID | 기능명 | 설명 | 사용자 | 우선순위 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 로그인 | 사용자 인증 | 전체 | P0 | 기본 보안 |
| F-002 | 학원 정보 등록 | 학원명, 소개, 브랜드 톤 저장 | Owner | P0 | AI 문구 생성 기반 |
| F-003 | 클래스 등록 | 과정명, 대상, 기간, 강점 저장 | Staff | P0 | 핵심 입력값 |
| F-004 | AI 홍보문구 생성 | 클래스 기반 문구 3안 생성 | Staff | P0 | 핵심 가치 |
| F-005 | 콘텐츠 편집 | 문구·해시태그 수정 | Staff | P0 | AI 초안 검토 필요 |
| F-006 | 이미지 업로드 | 배너·작품사진 업로드 | Staff | P0 | 게시물 구성 필수 |
| F-007 | 승인 요청 | 원장에게 검토 요청 | Staff | P0 | 승인 후 게시 구조 |
| F-008 | 승인 처리 | 승인·반려·수정요청 | Owner | P0 | 게시 통제 |
| F-009 | Facebook 연동 | Page 연결 | Owner | P0 | 자동 게시 필수 |
| F-010 | 즉시 게시 | 승인 콘텐츠 즉시 게시 | Staff | P0 | 핵심 결과 |
| F-011 | 예약 게시 | 지정 시간 게시 | Staff | P0 | 운영 효율 |
| F-012 | 실패 재시도 | 게시 실패 시 재처리 | Staff | P0 | 안정성 |
| F-013 | 게시 이력 조회 | 게시 결과 확인 | 전체 | P0 | 운영 확인 |
| F-014 | 캠페인 관리 | 모집 캠페인별 묶음 | Staff | P1 | 운영 편의 |
| F-015 | 성과지표 확인 | 좋아요·댓글 등 확인 | Owner | P1 | 유료화 가치 |
| F-016 | 결제 관리 | 구독 결제 | Owner | P2 | 초기 검증 후 필요 |
| F-017 | Instagram 연동 | Instagram 게시 | Staff | P2 | 채널 확장 |

# 13. 기능 우선순위 결정 시 자주 하는 실수

## 13.1 “있으면 좋은 기능”을 P0로 넣는다

나쁜 예:

AI 이미지 생성은 멋있으니까 P0입니다.

좋은 판단:

AI 이미지 생성은 차별화 요소가 될 수 있지만, MVP에서는 이미지 업로드와 선택만으로도 핵심 흐름이 가능하므로 P2로 둔다.

## 13.2 결제 기능을 너무 일찍 넣는다

초기 MVP는 실제 고객이 쓸지 검증하는 것이 우선이다.
결제는 중요하지만, 처음에는 수동 계약이나 계좌이체로도 검증할 수 있다.

## 13.3 채널 확장을 너무 빨리 한다

Facebook, Instagram, Naver Blog, Kakao Channel을 한 번에 연동하면 개발 난이도와 정책 리스크가 급격히 커진다.

초기에는 하나의 채널을 안정적으로 만든 뒤 확장하는 것이 좋다.

## 13.4 관리자 기능을 완전히 빼먹는다

비개발자는 보통 사용자 화면만 생각한다.
하지만 SaaS 서비스에는 운영자 기능이 필요하다.

예:

- 가입 학원 목록 확인

- API 오류 확인

- 사용량 확인

- 게시 실패 모니터링

- 계정 정지

- 플랜 관리

단, MVP에서는 최소 운영 기능만 넣고, 고급 관리자 기능은 P1/P2로 나눈다.

## 13.5 실패 기능을 후순위로 미룬다

“게시 실패 재시도” 같은 기능은 눈에 띄지 않지만, 서비스 신뢰에 매우 중요하다.

특히 자동 게시 서비스에서 실패 대응이 없으면 사용자는 서비스를 믿지 못한다.

따라서 다음 기능은 P0에 가깝다.

- 게시 실패 저장

- 오류 메시지 표시

- 재시도 버튼

- 실패 이력 조회

# 14. 기능 우선순위 판단 질문

교육생에게 각 기능별로 다음 질문을 던지게 한다.

- 이 기능이 없으면 핵심 시나리오가 중단되는가?

- 사용자가 매번 쓰는 기능인가?

- 이 기능이 고객이 돈을 낼 이유와 연결되는가?

- 이 기능이 없으면 오류나 리스크가 커지는가?

- 1인 개발자가 MVP에서 구현 가능한가?

- 외부 API 정책 리스크가 큰가?

- 나중에 만들어도 되는 기능인가?

- 이미 다른 무료 도구로 대체 가능한가?

- 기능을 더 단순하게 만들 수 있는가?

- 이 기능은 사용자 가치인가, 기획자의 욕심인가?

# 15. 6교시 실습 설계

## 실습 1. 사용자 시나리오에서 기능 뽑기

### 지시문

5교시에서 작성한 핵심 사용자 시나리오를 보고, 각 단계에서 필요한 기능을 도출하십시오.

| 시나리오 단계 | 사용자 행동 | 필요한 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

## 실습 2. 기능 유형 분류

| 기능명 | 사용자 기능 | 관리자 기능 | AI 기능 | 데이터 기능 | 외부연동 | 자동화 | 보안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

## 실습 3. P0/P1/P2 우선순위 부여

| 기능명 | 설명 | P0/P1/P2 | 판단 이유 |
| --- | --- | --- | --- |

## 실습 4. MVP 포함/제외 기능 구분

| MVP 포함 기능 | MVP 제외 기능 |
| --- | --- |

## 실습 5. 기능 우선순위 점수화

각 항목을 1~5점으로 평가한다.

| 기능명 | 고객가치 | 핵심흐름 | 사용빈도 | 구현용이성 | 리스크관리 | 수익성 | 총점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 실습 6. 최종 기능 목록표 작성

| 기능 ID | 기능명 | 설명 | 사용자 | 입력값 | 출력값 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 |  |  |  |  |  | P0 |
| F-002 |  |  |  |  |  | P0 |
| F-003 |  |  |  |  |  | P1 |

# 16. 강사용 진행 시나리오

## 16.1 시간 배분

| 시간 | 내용 |
| --- | --- |
| 0~5분 | 6교시 목표 안내 |
| 5~15분 | 기능의 의미와 기능 도출법 설명 |
| 15~25분 | P0/P1/P2 우선순위 개념 설명 |
| 25~35분 | MVP 기능 선정 기준 설명 |
| 35~45분 | 패션학원 사례 설명 |
| 45~55분 | 개인 실습 |
| 55~60분 | 공유 및 정리 |

## 16.2 강사 질문 예시

교육생에게 다음 질문을 던진다.

- 이 기능은 사용자의 핵심 목표와 연결됩니까?

- 이 기능이 없으면 서비스가 작동하지 않습니까?

- 이 기능은 사용자가 매번 쓰는 기능입니까?

- 이 기능은 고객이 돈을 낼 이유가 됩니까?

- 이 기능은 나중에 만들어도 됩니까?

- 이 기능은 외부 API 정책에 크게 의존합니까?

- 이 기능을 더 단순하게 만들 수 있습니까?

- 이 기능은 MVP에 꼭 필요한가요, 아니면 정식 버전 기능인가요?

- 이 기능은 사용자 가치인가요, 기획자의 욕심인가요?

- 이 기능을 만들었는지 어떻게 테스트할 수 있습니까?

# 17. 6교시 산출물

교육생은 6교시 종료 시 다음 결과물을 완성한다.

- 사용자 시나리오 기반 기능 도출표

- 기능 유형 분류표

- P0/P1/P2 우선순위표

- MVP 포함 기능 목록

- MVP 제외 기능 목록

- 최종 기능 목록표

- 기능명세서 작성의 기초자료

# 18. 6교시 평가 기준

| 평가항목 | 우수 기준 |
| --- | --- |
| 기능 도출 | 사용자 시나리오에서 기능을 구체적으로 추출함 |
| 기능명 명확성 | 기능명이 짧고 구체적임 |
| 우선순위 판단 | P0/P1/P2 구분이 합리적임 |
| MVP 현실성 | 초기 개발 가능한 범위로 좁힘 |
| 제외 기능 정의 | 이번 버전에서 만들지 않을 기능을 명확히 함 |
| 사용자 가치 | 기능이 고객 문제 해결과 연결됨 |
| 리스크 고려 | 보안, 실패, 외부 API 리스크를 고려함 |
| 개발 연계성 | 기능명세서로 전환 가능한 수준임 |

# 19. 6교시 마무리 정리

## 핵심 요약

- 기능은 사용자 행동과 시스템 처리가 연결된 단위이다.

- 기능은 사용자 시나리오에서 도출해야 한다.

- 기능명은 짧고 구체적으로 작성해야 한다.

- P0는 MVP 필수 기능이다.

- P1은 정식 서비스와 유료화에 필요한 기능이다.

- P2는 향후 확장 기능이다.

- MVP는 작지만 실제로 작동해야 한다.

- 기능 욕심을 줄이는 것이 좋은 기획의 시작이다.

- 실패 재시도, 권한, 로그 같은 보이지 않는 기능도 중요하다.

- 기능 목록과 우선순위는 다음 단계인 기능명세서 작성의 기초가 된다.

## 강의 종료 멘트 예시

오늘의 핵심은 이것입니다.

“좋은 서비스는 기능이 많은 서비스가 아니라, 가장 중요한 기능이 정확히 작동하는 서비스입니다.”

바이브코딩으로 개발할 때 기능을 많이 던져주면 AI 개발도구가 오히려 헷갈릴 수 있습니다.
그래서 반드시 P0, P1, P2를 나누고, 첫 번째 MVP에서는 P0 기능에 집중해야 합니다.

다음 교시에서는 오늘 정리한 기능 목록을 바탕으로, 1일차 결과물을 하나로 묶어 자동화 서비스 기획서 초안을 완성하겠습니다.