# 패션학원 AI 마케팅 콘텐츠 자동화 SaaS 서비스 정의서 및 개발 기획서

## 1. 서비스 정의서

### 1.1 서비스명 가칭

Fashion Class AI Marketer

또는

패션학원 AI 홍보비서

### 1.2 서비스 개념

패션학원이 수강생 모집을 위해 필요한 홍보 문구, 이미지 배너, 페이스북 게시물을 생성·관리·승인·예약·게시·수정·중단·재등록할 수 있는 웹 기반 SaaS 서비스이다.

### 1.3 핵심 가치

패션학원 운영자가 마케팅 전문인력 없이도 다음 업무를 수행할 수 있도록 지원한다.

| 구분 | 기존 문제 | 서비스 제공 가치 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 작성 | 홍보문구 작성이 어려움 | AI가 모집 문구 자동 생성 |
| 이미지 관리 | 배너 제작·관리 부담 | 이미지 업로드·재사용·버전관리 |
| SNS 운영 | 페이스북 운영 경험 부족 | 승인 후 자동 게시 |
| 일정관리 | 모집 시기마다 수작업 반복 | 예약 게시와 캠페인 관리 |
| 변경관리 | 게시 후 수정·중단 관리 어려움 | 게시물 수정·삭제·비공개·재등록 |
| 성과확인 | 반응 확인이 체계적이지 않음 | 게시물별 성과지표 확인 |

## 2. 문제 정의 및 해결 가치

## 2.1 목표 고객의 문제

| 고객 | 주요 문제 |
| --- | --- |
| 패션학원 원장 | 수업 운영과 상담에 바빠 SNS 홍보를 꾸준히 하지 못함 |
| 마케팅 담당 직원 | 디자인·카피라이팅·게시 일정을 동시에 관리해야 함 |
| 소규모 교육기관 운영자 | 전문 마케터를 고용하기 어려움 |
| SNS 초보 관리자 | 페이스북 페이지 게시, 예약, 수정 절차가 익숙하지 않음 |

## 2.2 해결 가치

본 서비스는 패션학원의 수강생 모집 업무를 다음과 같이 전환한다.

기존 방식:

강의정보 정리 → 홍보문구 작성 → 이미지 제작 → 내부 확인 → 페이스북 접속 → 게시 → 반응 확인

개선 방식:

과정정보 등록 → AI 콘텐츠 생성 → 이미지 선택 → 승인 → 예약/즉시 게시 → 성과확인 → 재활용

## 3. 핵심 사용자 시나리오

## 3.1 시나리오 1: 신규 클래스 모집 콘텐츠 생성

| 단계 | 사용자 행동 | 시스템 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 학원 정보 등록 | 학원 기본 프로필 저장 |
| 2 | 클래스 정보 입력 | 과정명, 기간, 대상, 수강료, 모집기간 저장 |
| 3 | AI 문구 생성 클릭 | 모집용 문구 3~5개 생성 |
| 4 | 이미지 선택 | 기존 배너 또는 신규 이미지 선택 |
| 5 | 콘텐츠 미리보기 | 페이스북 게시물 형태로 미리보기 |
| 6 | 승인 요청 | 승인자에게 검토 요청 |
| 7 | 승인 후 게시 | 즉시 게시 또는 예약 게시 |

## 3.2 시나리오 2: 게시물 수정 및 재등록

| 단계 | 사용자 행동 | 시스템 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기존 게시물 선택 | 게시 이력 조회 |
| 2 | 수정 요청 | 문구·이미지·일정 수정 |
| 3 | 새 버전 생성 | 콘텐츠 버전 자동 생성 |
| 4 | 재승인 요청 | 승인 워크플로우 진행 |
| 5 | 기존 게시물 처리 | 삭제·비공개·유지 중 선택 |
| 6 | 새 게시물 등록 | 재등록 또는 예약 게시 |

## 3.3 시나리오 3: 캠페인별 콘텐츠 관리

예: “여름방학 패션디자인 입문반 모집”

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 캠페인 생성 | 캠페인명, 목표, 기간, 예산, 대상 등록 |
| 콘텐츠 묶음 생성 | 페이스북 게시물 3개, 배너 2개, 재게시 문구 생성 |
| 승인 | 캠페인 단위 승인 또는 게시물별 승인 |
| 게시 | 예약 일정에 따라 순차 게시 |
| 성과확인 | 캠페인별 반응 확인 |

## 4. 주요 기능 목록

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입/로그인 | 이메일 기반 로그인 | P0 |
| 멀티테넌트 학원 관리 | 여러 학원 데이터 분리 관리 | P0 |
| 학원 정보 등록 | 학원명, 위치, 연락처, 소개문 등록 | P0 |
| 클래스 정보 등록 | 과정명, 대상, 기간, 수강료, 모집정보 등록 | P0 |
| AI 홍보문구 생성 | 수강생 모집용 문구 생성 | P0 |
| AI 문구 재생성 | 톤·길이·대상별 재생성 | P0 |
| 이미지 업로드 | 배너, 수업사진, 작품사진 관리 | P0 |
| 콘텐츠 편집 | 문구, 해시태그, 이미지 수정 | P0 |
| 승인 후 게시 | 승인자 검토 후 게시 가능 | P0 |
| 페이스북 페이지 연동 | Page Access Token 기반 연동 | P0 |
| 즉시 게시 | 승인된 콘텐츠 즉시 등록 | P0 |
| 예약 게시 | 지정 일시에 게시 | P0 |
| 게시 이력 관리 | 게시 성공·실패·수정 이력 저장 | P0 |
| 게시 실패 재시도 | 실패 원인 확인 후 재시도 | P0 |
| 콘텐츠 버전관리 | 수정 전후 버전 저장 | P1 |
| 캠페인 관리 | 모집 캠페인별 콘텐츠 묶음 관리 | P1 |
| 성과지표 확인 | 좋아요, 댓글, 공유, 도달 등 확인 | P1 |
| 알림 기능 | 승인요청, 게시성공, 게시실패 알림 | P1 |
| 금칙어·과장광고 검토 | AI 생성문구 위험표현 점검 | P1 |
| 이미지 저작권 메모 | 이미지 출처, 사용권한 기록 | P1 |
| 구독 결제 | 요금제, 결제, 사용량 제한 | P2 |
| 인스타그램 확장 | Instagram API 연동 | P2 |
| 네이버 블로그 확장 | 블로그 콘텐츠 발행 지원 | P2 |
| 카카오채널 확장 | 메시지 발송 및 상담 유도 | P2 |

## 5. 관리자 기능

## 5.1 서비스 운영자 관리자

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 전체 학원 관리 | 가입 학원 목록, 상태 관리 | P1 |
| 사용자 관리 | 계정 정지, 권한 변경 | P1 |
| 요금제 관리 | 무료/유료 플랜 설정 | P2 |
| AI 사용량 관리 | 토큰 사용량, 이미지 생성량 확인 | P1 |
| API 오류 모니터링 | Facebook API, OpenAI API 오류 확인 | P1 |
| 신고/위험 콘텐츠 관리 | 부적절 콘텐츠 확인 | P1 |
| 공지사항 관리 | 서비스 공지 등록 | P2 |

## 5.2 학원 관리자

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 학원 프로필 관리 | 학원명, 주소, 대표번호, 소개문 | P0 |
| 구성원 초대 | 마케팅 직원, 승인자 초대 | P1 |
| 승인자 지정 | 게시 승인 권한 부여 | P1 |
| 페이스북 페이지 연결 | 페이지 선택 및 토큰 관리 | P0 |
| 콘텐츠 정책 설정 | 금칙어, 톤앤매너, 브랜드 문구 설정 | P1 |

## 6. 콘텐츠 생성·수정·승인 흐름

클래스 정보 등록
 ↓
AI 홍보문구 생성
 ↓
문구 수정 또는 재생성
 ↓
이미지 선택 또는 업로드
 ↓
게시물 미리보기
 ↓
품질검토
 ↓
승인 요청
 ↓
승인자 검토
 ↓
승인 / 수정요청 / 반려
 ↓
승인 시 즉시 게시 또는 예약 게시

## 6.1 승인 상태값

| 상태 | 설명 |
| --- | --- |
| Draft | 작성 중 |
| Review Requested | 승인 요청 |
| Revision Requested | 수정 요청 |
| Approved | 승인 완료 |
| Rejected | 반려 |
| Scheduled | 예약 완료 |
| Published | 게시 완료 |
| Failed | 게시 실패 |
| Paused | 게시 중단 |
| Deleted | 삭제 처리 |

## 7. 페이스북 자동 게시 및 변경관리 흐름

## 7.1 게시 흐름

Facebook Page 연동
 ↓
Page Access Token 저장
 ↓
콘텐츠 승인 완료
 ↓
즉시 게시 또는 예약 게시 선택
 ↓
Facebook Graph API 호출
 ↓
게시 성공 여부 확인
 ↓
게시 ID 저장
 ↓
성과 데이터 수집

## 7.2 게시물 변경관리

| 작업 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| 문구 수정 | 기존 게시물 수정 가능 여부 확인 후 API 호출 |
| 이미지 수정 | 기존 게시물 직접 수정이 제한될 수 있으므로 새 버전 재게시 권장 |
| 삭제 | Facebook 게시물 삭제 API 호출 |
| 비공개 | API 지원 여부에 따라 삭제 또는 플랫폼 내 처리 안내 |
| 재등록 | 기존 콘텐츠 복제 후 새 게시물 생성 |
| 예약 취소 | 예약 게시 상태에서 취소 처리 |
| 실패 재시도 | 오류코드 저장 후 재시도 버튼 제공 |

## 7.3 Facebook API 오류 대응

| 오류 유형 | 대응 |
| --- | --- |
| Access Token 만료 | 재연동 안내 |
| 권한 부족 | 필요한 권한 안내 |
| Page 연결 해제 | 페이지 재선택 요청 |
| 이미지 형식 오류 | 지원 포맷 안내 |
| API Rate Limit | 일정 시간 후 재시도 |
| 정책 위반 | 콘텐츠 수정 요청 |
| 예약 게시 실패 | 관리자 알림 및 수동 게시 안내 |

## 8. 이미지 콘텐츠 관리 방식

## 8.1 이미지 유형

| 이미지 유형 | 설명 |
| --- | --- |
| 학원 로고 | 브랜드 기본 이미지 |
| 강의실 사진 | 시설 소개 |
| 수강생 작품 사진 | 포트폴리오 홍보 |
| 강사 사진 | 강사진 신뢰도 강화 |
| 클래스 배너 | 모집 공고용 이미지 |
| AI 생성 이미지 | 보조 비주얼 또는 배경 이미지 |

## 8.2 이미지 관리 필드

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 파일명 | 이미지 식별명 |
| 이미지 유형 | 로고, 배너, 작품사진 등 |
| 출처 | 직접 촬영, 구매 이미지, AI 생성 등 |
| 사용권한 | 상업적 사용 가능 여부 |
| 저작권 메모 | 라이선스 조건 |
| 관련 캠페인 | 연결된 모집 캠페인 |
| 사용 이력 | 어떤 게시물에 사용되었는지 |
| 만료일 | 라이선스 만료일이 있는 경우 |

## 8.3 저작권 대응 원칙

- 수강생 작품사진 사용 시 사전 동의 필요

- 수강생 얼굴이 보이는 사진은 초상권 동의 필요

- 인터넷에서 가져온 패션 이미지 무단 사용 금지

- AI 생성 이미지는 생성일, 프롬프트, 사용처 기록

- 브랜드 로고, 유명 디자이너 작품, 명품 이미지 사용 주의

## 9. AI 콘텐츠 생성 기능 설계

## 9.1 AI 생성 대상

| 생성물 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 모집용 홍보문구 | 클래스 홍보 게시글 | P0 |
| 제목/후킹 문장 | 첫 문장, 광고 헤드라인 | P0 |
| 해시태그 | 패션학원 관련 태그 | P0 |
| 짧은 버전 | 모바일용 짧은 문구 | P1 |
| 감성형 버전 | 브랜드 이미지 강화 | P1 |
| 상담 유도 문구 | 문의·상담 CTA | P1 |
| 이미지 배너 문구 | 배너 삽입용 짧은 카피 | P1 |
| 재게시 문구 | 같은 과정 반복 홍보용 | P1 |
| 댓글 답변 초안 | 문의 댓글 응대 | P2 |

## 9.2 AI 프롬프트 입력값

| 입력값 | 예시 |
| --- | --- |
| 학원명 | ○○패션아카데미 |
| 과정명 | 패션디자인 입문반 |
| 모집대상 | 고등학생, 대학생, 취업준비생 |
| 수업기간 | 8주 |
| 강점 | 포트폴리오 제작, 소수정예, 실무강사 |
| 톤 | 전문적, 따뜻함, 트렌디함 |
| 목표 | 상담 문의 유도 |
| 채널 | Facebook Page |
| 금칙어 | 100% 취업보장, 무조건 합격 등 |

## 9.3 AI 출력 형식

{
  "title": "8주 만에 패션 포트폴리오의 첫 장을 완성하세요",
  "caption": "패션디자인을 처음 시작하는 분들을 위한 입문반이 개강합니다...",
  "hashtags": ["#패션학원", "#패션디자인", "#포트폴리오"],
  "cta": "상담 신청은 메시지로 문의해 주세요.",
  "riskWarnings": ["취업 보장 표현 없음", "과장 표현 낮음"]
}

## 9.4 AI 품질검토 항목

| 검토항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 과장광고 | 취업보장, 합격보장 등 위험표현 감지 |
| 개인정보 | 수강생 실명, 연락처 포함 여부 |
| 저작권 | 특정 브랜드, 디자이너명 무단 활용 여부 |
| 차별표현 | 성별, 나이, 외모 관련 부적절 표현 |
| 교육광고 적합성 | 수강료, 혜택, 결과 표현의 정확성 |
| 브랜드 톤 | 학원 이미지와 일치 여부 |

## 10. 권한 및 사용자 역할 설계

| 역할 | 권한 |
| --- | --- |
| SaaS Super Admin | 전체 테넌트 관리, 요금제, 장애, 로그 관리 |
| Academy Owner | 학원 정보, 결제, 사용자, Facebook 연동 관리 |
| Marketing Staff | 콘텐츠 생성, 수정, 승인요청, 게시예약 |
| Approver | 콘텐츠 승인, 수정요청, 반려 |
| Viewer | 게시물과 성과 조회만 가능 |

## 10.1 권한 매트릭스

| 기능 | Owner | Staff | Approver | Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 학원 정보 수정 | 가능 | 제한 | 불가 | 불가 |
| 클래스 등록 | 가능 | 가능 | 불가 | 조회 |
| 콘텐츠 생성 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 |
| 승인 요청 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 |
| 최종 승인 | 가능 | 불가 | 가능 | 불가 |
| 게시 실행 | 가능 | 승인 후 가능 | 승인 후 가능 | 불가 |
| 성과 조회 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 사용자 초대 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |

## 11. 데이터베이스 주요 테이블 설계

기술 기준: Supabase PostgreSQL

## 11.1 주요 테이블

| 테이블 | 설명 |
| --- | --- |
| tenants | 학원 조직 |
| users | 사용자 |
| tenant_users | 학원별 사용자 권한 |
| academies | 학원 기본 정보 |
| classes | 과정/클래스 정보 |
| campaigns | 모집 캠페인 |
| content_items | 콘텐츠 기본 정보 |
| content_versions | 콘텐츠 버전 |
| media_assets | 이미지/배너 파일 |
| approval_requests | 승인 요청 |
| approval_logs | 승인 이력 |
| facebook_pages | 연결된 Facebook Page |
| publishing_jobs | 게시 작업 |
| published_posts | 게시 완료 기록 |
| post_metrics | 게시 성과 |
| ai_generations | AI 생성 이력 |
| prompt_templates | 프롬프트 템플릿 |
| audit_logs | 사용자 행동 로그 |
| subscriptions | 구독 정보 |
| usage_logs | AI/API 사용량 |

## 11.2 테이블 필드 예시

### tenants

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 테넌트 ID |
| name | text | 학원 또는 조직명 |
| plan | text | 요금제 |
| status | text | active, suspended |
| created_at | timestamp | 생성일 |

### classes

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 클래스 ID |
| tenant_id | uuid | 소속 학원 |
| title | text | 과정명 |
| target_students | text | 모집대상 |
| duration | text | 수업기간 |
| price | numeric | 수강료 |
| description | text | 과정 설명 |
| start_date | date | 개강일 |
| status | text | active, archived |

### content_items

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 콘텐츠 ID |
| tenant_id | uuid | 소속 학원 |
| campaign_id | uuid | 캠페인 ID |
| class_id | uuid | 클래스 ID |
| title | text | 콘텐츠 제목 |
| channel | text | facebook |
| status | text | draft, approved, scheduled, published |
| current_version_id | uuid | 현재 버전 |
| created_by | uuid | 작성자 |

### content_versions

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 버전 ID |
| content_id | uuid | 콘텐츠 ID |
| version_no | int | 버전 번호 |
| caption | text | 본문 |
| hashtags | text[] | 해시태그 |
| media_asset_ids | uuid[] | 이미지 |
| ai_generated | boolean | AI 생성 여부 |
| risk_score | int | 위험 점수 |
| created_at | timestamp | 생성일 |

### publishing_jobs

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 게시 작업 ID |
| content_id | uuid | 콘텐츠 ID |
| scheduled_at | timestamp | 예약 시간 |
| status | text | pending, processing, success, failed |
| retry_count | int | 재시도 횟수 |
| last_error | text | 마지막 오류 |
| facebook_post_id | text | 게시물 ID |

## 12. 화면 구성안

## 12.1 MVP 화면

| 화면 | 주요 기능 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 | 이메일 로그인 | P0 |
| 온보딩 | 학원 정보 등록 | P0 |
| 대시보드 | 승인대기, 예약게시, 게시실패 현황 | P0 |
| 클래스 관리 | 과정 등록·수정 | P0 |
| 캠페인 관리 | 모집 캠페인 생성 | P1 |
| 콘텐츠 생성 | AI 문구 생성·재생성 | P0 |
| 콘텐츠 편집 | 문구, 해시태그, 이미지 수정 | P0 |
| 이미지 보관함 | 이미지 업로드·선택 | P0 |
| 승인관리 | 승인·수정요청·반려 | P0 |
| 게시 예약 | 즉시/예약 게시 선택 | P0 |
| 게시 이력 | 성공·실패·재시도 | P0 |
| 성과분석 | 게시물별 지표 확인 | P1 |
| 설정 | Facebook Page 연동, 사용자 관리 | P0 |

## 12.2 UX 원칙

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| 3단계 생성 | 클래스 선택 → AI 문구 생성 → 승인/게시 |
| 미리보기 중심 | 페이스북 게시물처럼 보여주기 |
| 어려운 용어 제거 | API, 토큰 등 기술용어 최소화 |
| 추천 버튼 제공 | “더 전문적으로”, “더 짧게”, “상담 유도형” |
| 오류는 행동 중심 | “토큰 만료”보다 “페이스북을 다시 연결해 주세요” |
| 승인 흐름 단순화 | 승인자에게 바로 알림, 원클릭 승인 |

## 13. API 기능 명세 초안

## 13.1 내부 API

| Method | Endpoint | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/academies | 학원 정보 등록 | P0 |
| GET | /api/academies/:id | 학원 정보 조회 | P0 |
| POST | /api/classes | 클래스 등록 | P0 |
| GET | /api/classes | 클래스 목록 | P0 |
| POST | /api/campaigns | 캠페인 생성 | P1 |
| POST | /api/ai/generate-copy | AI 문구 생성 | P0 |
| POST | /api/ai/rewrite-copy | AI 문구 수정·재생성 | P0 |
| POST | /api/media/upload | 이미지 업로드 | P0 |
| GET | /api/media | 이미지 목록 | P0 |
| POST | /api/contents | 콘텐츠 저장 | P0 |
| GET | /api/contents | 콘텐츠 목록 | P0 |
| POST | /api/contents/:id/submit | 승인 요청 | P0 |
| POST | /api/approvals/:id/approve | 승인 | P0 |
| POST | /api/approvals/:id/reject | 반려 | P0 |
| POST | /api/facebook/connect | Facebook Page 연동 | P0 |
| POST | /api/facebook/publish-now | 즉시 게시 | P0 |
| POST | /api/facebook/schedule | 예약 게시 | P0 |
| POST | /api/publishing/:id/retry | 실패 재시도 | P0 |
| GET | /api/posts/history | 게시 이력 | P0 |
| GET | /api/posts/:id/metrics | 성과 조회 | P1 |

## 13.2 외부 API

| API | 용도 |
| --- | --- |
| OpenAI API | 홍보문구, 해시태그, 품질검토 |
| OpenAI Image API | 배너 이미지 생성, 선택 기능 |
| Facebook Graph API | 페이지 연결, 게시, 수정, 삭제, 성과조회 |
| Supabase Auth | 로그인·인증 |
| Supabase Storage | 이미지 파일 저장 |
| Supabase Edge Functions | 예약 게시, API 연동 백엔드 |
| Stripe 또는 토스페이먼츠 | 정식 버전 결제 |

## 14. 개발 우선순위

## P0: MVP 필수

- 로그인

- 멀티테넌트 기본 구조

- 학원 정보 등록

- 클래스 정보 등록

- AI 홍보문구 생성

- 문구 수정·재생성

- 이미지 업로드

- 콘텐츠 저장

- 승인 요청·승인

- Facebook Page 연동

- 즉시 게시

- 예약 게시

- 게시 실패 재시도

- 게시 이력

- 기본 로그

## P1: 유료 전환에 필요한 기능

- 캠페인 관리

- 콘텐츠 버전관리

- 성과지표 대시보드

- 이미지 저작권 메모

- 금칙어·과장광고 검토

- 알림 기능

- 사용자 초대·권한관리

- 프롬프트 템플릿 관리

## P2: 확장 기능

- AI 이미지 생성

- Instagram 연동

- 네이버 블로그 초안 생성

- 카카오채널 메시지 생성

- 결제 연동

- 요금제별 사용량 제한

- 팀 협업 기능

- 자동 리포트 이메일 발송

## 15. MVP 범위

## 15.1 MVP 목표

1인 개발자가 4~8주 내 개발 가능한 범위로 제한한다.

## 15.2 MVP 포함 기능

| 기능 | 포함 여부 |
| --- | --- |
| 학원 정보 등록 | 포함 |
| 클래스 정보 등록 | 포함 |
| AI 문구 생성 | 포함 |
| 문구 재생성 | 포함 |
| 이미지 업로드 | 포함 |
| 콘텐츠 저장 | 포함 |
| 승인 후 게시 | 포함 |
| Facebook Page 연동 | 포함 |
| 즉시 게시 | 포함 |
| 예약 게시 | 포함 |
| 게시 이력 | 포함 |
| 실패 재시도 | 포함 |
| 성과지표 | 기본 조회만 포함 |
| 결제 | 제외 |
| AI 이미지 생성 | 제외 또는 선택 |
| 다채널 연동 | 제외 |

## 15.3 MVP에서 제외할 기능

- 복잡한 디자인 편집기

- Canva 수준의 배너 제작 도구

- 완전 자동 댓글 응대

- 인스타그램·네이버·카카오 동시 연동

- 고급 CRM

- 결제 자동화

- 광고 집행 자동화

## 16. 정식 버전 확장 기능

| 기능 | 사업화 가치 |
| --- | --- |
| 캠페인 템플릿 | 시즌별 모집 캠페인 자동 생성 |
| 패션학원 전용 프롬프트 | 일반 AI와 차별화 |
| 이미지 배너 템플릿 | 비개발자·비디자이너 사용성 향상 |
| 상담 전환 CTA 추천 | 실제 매출 연결 |
| 성과 기반 재작성 | 반응 낮은 게시물 개선 |
| 여러 채널 동시관리 | SaaS 구독 가치 상승 |
| 수강문의 관리 | CRM으로 확장 가능 |
| 월간 리포트 | 원장 대상 유료 기능 |
| AI 광고 문구 검수 | 과장광고 위험 감소 |
| 콘텐츠 승인 정책 | 조직형 학원 대응 |

## 17. 예상 리스크와 대응 방안

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Facebook API 정책 변경 | 게시 기능 장애 | API 추상화 계층 설계 |
| Access Token 만료 | 예약 게시 실패 | 토큰 만료 사전 알림 |
| 게시 실패 | 고객 불만 | 재시도 큐와 실패 알림 |
| AI 과장광고 | 법적·신뢰 리스크 | 금칙어·위험표현 검토 |
| 이미지 저작권 침해 | 분쟁 가능성 | 출처·사용권한 기록 |
| 개인정보 노출 | 법적 리스크 | 입력 제한·마스킹 |
| AI 비용 증가 | 수익성 저하 | 사용량 제한, 요금제 분리 |
| 초보자 UX 이탈 | 사용률 저하 | 3단계 워크플로우 |
| 다학원 데이터 혼선 | 보안 사고 | Row Level Security 적용 |
| 예약 작업 누락 | 서비스 신뢰 하락 | 작업 큐, 모니터링, 알림 |

## 18. 개인정보·저작권·광고정책 주의사항

## 18.1 개인정보

- 수강생 이름, 전화번호, 상담내용 입력 제한

- 수강생 사진 사용 시 동의 필요

- 미성년자 사진은 보호자 동의 필요

- 사용자 행동 로그 보관기간 설정

- 테넌트별 데이터 분리 필수

## 18.2 저작권

- 인터넷 패션 이미지 무단 사용 금지

- 유명 브랜드 로고, 런웨이 사진, 디자이너 작품 사용 주의

- AI 생성 이미지도 생성 이력 보관

- 이미지 출처와 사용권한 필드 필수화

## 18.3 광고정책

위험 표현 예시:

- “100% 취업 보장”

- “무조건 합격”

- “단기간에 고수익 보장”

- “국내 최고”

- “유일한”

- “취업률 1위” 단, 근거 없을 경우

권장 표현:

- “포트폴리오 제작을 체계적으로 준비”

- “기초부터 실무 흐름까지 학습”

- “상담을 통해 적합한 과정을 안내”

- “수강생의 목표에 맞춘 과정 설계”

## 19. 비즈니스 모델

## 19.1 요금제 예시

| 요금제 | 월 가격 | 대상 | 포함 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 0원 | 체험 고객 | 월 5개 콘텐츠, 수동 게시 |
| Starter | 29,000원 | 1인 학원 | 월 30개 콘텐츠, Facebook 게시 |
| Pro | 59,000원 | 성장 학원 | 캠페인, 예약 게시, 성과분석 |
| Agency | 129,000원+ | 여러 학원 관리 | 멀티 학원, 팀 권한, 리포트 |

## 19.2 실제 돈을 낼 만한 기능

| 기능 | 유료 가치 |
| --- | --- |
| 승인 후 예약 게시 | 운영시간 절감 |
| 시즌별 모집 캠페인 자동 생성 | 즉시 활용 가능 |
| 패션학원 전용 문구 | 일반 AI보다 정확 |
| 게시 실패 알림 | 실무 리스크 감소 |
| 성과 리포트 | 원장 의사결정 지원 |
| 콘텐츠 재사용 | 반복 홍보 효율 |
| 이미지 저작권 관리 | 리스크 예방 |
| 다학원 관리 | 프랜차이즈·컨설턴트 대상 |

## 20. 바이브코딩 개발 순서

## 20.1 1단계: 프로젝트 초기 설정

- Next.js 프로젝트 생성

- Tailwind CSS 설정

- Supabase 프로젝트 생성

- Supabase Auth 설정

- 기본 레이아웃 구성

## 20.2 2단계: 멀티테넌트 구조 구현

- tenants 테이블 생성

- tenant_users 테이블 생성

- Row Level Security 설정

- 사용자별 학원 데이터 분리

## 20.3 3단계: 학원·클래스 관리 구현

- 학원 정보 CRUD

- 클래스 정보 CRUD

- 기본 입력 폼과 목록 화면 구현

## 20.4 4단계: AI 문구 생성 구현

- OpenAI API 연동

- 클래스 정보를 기반으로 홍보문구 생성

- 문구 재생성·수정 기능

- JSON 출력 구조 고정

## 20.5 5단계: 이미지 업로드 구현

- Supabase Storage 설정

- 이미지 업로드

- 이미지 목록

- 이미지 선택 기능

## 20.6 6단계: 콘텐츠 관리 구현

- 콘텐츠 저장

- 버전관리 기본 구조

- 콘텐츠 미리보기

- Facebook 게시물 형태 미리보기

## 20.7 7단계: 승인 워크플로우 구현

- 승인 요청

- 승인·수정요청·반려

- 승인 로그 저장

- 승인된 콘텐츠만 게시 가능

## 20.8 8단계: Facebook Page 연동

- Meta App 생성

- Facebook Login 설정

- Page Access Token 저장

- 연결된 페이지 목록 조회

## 20.9 9단계: 게시 기능 구현

- 즉시 게시

- 예약 게시

- 게시 작업 테이블

- 게시 성공·실패 로그

- 실패 재시도

## 20.10 10단계: 성과지표 조회

- 게시물 ID 기반 성과 조회

- 좋아요, 댓글, 공유 등 기본 지표 저장

- 대시보드 표시

## 20.11 11단계: 운영 안정화

- 오류 로그

- API 호출 로그

- 토큰 만료 알림

- 권한 검증

- 사용량 제한

# 바이브코딩용 개발 프롬프트 묶음

## 프롬프트 1. 전체 서비스 아키텍처 설계

당신은 SaaS 풀스택 아키텍트입니다.
Next.js, Supabase, Tailwind CSS, Facebook Graph API, OpenAI API를 사용하여 패션학원용 AI 마케팅 콘텐츠 자동 게시 SaaS를 설계해 주세요.
서비스는 멀티테넌트 구조이며, 학원 정보, 클래스 정보, AI 홍보문구 생성, 이미지 업로드, 승인 워크플로우, Facebook Page 즉시 게시, 예약 게시, 게시 실패 재시도, 게시 이력 관리를 포함해야 합니다.
1인 개발자가 MVP로 구현 가능한 구조로 폴더 구조, DB 테이블, API 라우트, 주요 화면을 제안해 주세요.

## 프롬프트 2. Supabase DB 스키마 작성

당신은 PostgreSQL 데이터베이스 설계자입니다.
패션학원용 AI 마케팅 SaaS의 Supabase DB 스키마를 작성해 주세요.
필요 테이블은 tenants, users, tenant_users, academies, classes, campaigns, content_items, content_versions, media_assets, approval_requests, approval_logs, facebook_pages, publishing_jobs, published_posts, post_metrics, ai_generations, audit_logs입니다.
각 테이블의 컬럼, 타입, foreign key, index, Row Level Security 정책 초안을 SQL로 작성해 주세요.

## 프롬프트 3. AI 홍보문구 생성 API 작성

당신은 Next.js API 개발자입니다.
OpenAI API를 사용하여 패션학원 클래스 모집용 홍보문구를 생성하는 /api/ai/generate-copy 라우트를 작성해 주세요.
입력값은 academyName, classTitle, targetStudents, duration, strengths, tone, objective입니다.
출력값은 title, caption, hashtags, cta, riskWarnings를 포함하는 JSON이어야 합니다.
과장광고 위험 표현인 “100% 취업보장”, “무조건 합격”, “고수익 보장” 등이 포함되지 않도록 프롬프트를 설계해 주세요.

## 프롬프트 4. 콘텐츠 생성 화면 구현

당신은 Next.js와 Tailwind CSS 프론트엔드 개발자입니다.
패션학원 마케팅 콘텐츠 생성 화면을 만들어 주세요.
좌측에는 클래스 선택, 톤앤매너 선택, 홍보 목적 선택, AI 생성 버튼을 배치하고, 우측에는 생성된 문구 3안을 카드 형태로 보여주세요.
각 카드에는 선택, 다시 생성, 직접 수정 버튼이 있어야 합니다.
모바일에서도 사용하기 쉬운 반응형 UI로 작성해 주세요.

## 프롬프트 5. 승인 워크플로우 구현

당신은 SaaS 백엔드 개발자입니다.
콘텐츠 승인 워크플로우를 구현해 주세요.
상태값은 draft, review_requested, revision_requested, approved, rejected, scheduled, published, failed입니다.
승인자는 approve, request_revision, reject 액션을 수행할 수 있어야 하며, 모든 액션은 approval_logs와 audit_logs에 저장되어야 합니다.
승인된 콘텐츠만 Facebook 게시 API를 호출할 수 있도록 검증 로직을 작성해 주세요.

## 프롬프트 6. Facebook Page 연동 구현

당신은 Meta Graph API 연동 개발자입니다.
Next.js 환경에서 Facebook Login을 통해 사용자가 관리하는 Facebook Page를 연결하고, Page Access Token을 저장하는 기능을 설계해 주세요.
필요 권한, 토큰 저장 방식, 토큰 만료 대응, 페이지 목록 조회, 연결 해제 기능을 포함해 주세요.
API Key와 Access Token은 서버 측에서 안전하게 관리해야 합니다.

## 프롬프트 7. Facebook 즉시 게시 API 구현

당신은 Facebook Graph API 개발자입니다.
승인된 콘텐츠를 Facebook Page에 즉시 게시하는 /api/facebook/publish-now 라우트를 작성해 주세요.
입력값은 contentId이며, 서버에서 콘텐츠 본문, 해시태그, 이미지 URL, Page Access Token을 조회한 뒤 Facebook Graph API로 게시해야 합니다.
성공 시 facebook_post_id를 저장하고, 실패 시 오류코드와 메시지를 publishing_jobs에 저장해 주세요.

## 프롬프트 8. 예약 게시 및 재시도 큐 구현

당신은 백엔드 자동화 개발자입니다.
Supabase Edge Functions 또는 cron job을 사용하여 예약 게시 기능을 구현해 주세요.
publishing_jobs 테이블에서 scheduled_at이 현재 시간보다 이전이고 status가 pending인 작업을 조회하여 Facebook 게시 API를 호출합니다.
실패 시 retry_count를 증가시키고, 최대 3회까지 재시도하며, 실패 사유를 저장해 주세요.
최종 실패 시 관리자에게 알림을 보낼 수 있도록 notification 이벤트를 생성해 주세요.

## 프롬프트 9. 이미지 보관함 구현

당신은 Supabase Storage 기반 파일관리 기능을 구현하는 개발자입니다.
패션학원용 이미지 보관함을 만들어 주세요.
사용자는 로고, 강의실 사진, 수강생 작품사진, 클래스 배너를 업로드할 수 있어야 합니다.
각 이미지에는 title, asset_type, copyright_source, usage_rights, consent_required, notes를 저장해야 합니다.
콘텐츠 생성 시 이미지 보관함에서 이미지를 선택할 수 있도록 API와 UI를 작성해 주세요.

## 프롬프트 10. 성과지표 대시보드 구현

당신은 SaaS 대시보드 개발자입니다.
Facebook 게시물별 성과지표를 보여주는 대시보드를 구현해 주세요.
표시 지표는 게시일, 콘텐츠 제목, 좋아요, 댓글, 공유, 클릭 가능 지표, 참여율, 게시 상태입니다.
Facebook API에서 지표 조회가 실패하면 마지막 저장 데이터를 보여주고, “최신 지표 업데이트 실패” 메시지를 표시해 주세요.

## 프롬프트 11. 과장광고 및 위험문구 검토 기능

당신은 AI 콘텐츠 품질검토 기능을 만드는 개발자입니다.
패션학원 홍보문구에서 과장광고, 취업보장 표현, 무근거 1위 표현, 개인정보, 저작권 위험 표현을 감지하는 검토 API를 작성해 주세요.
룰 기반 금칙어 검사와 OpenAI API 기반 의미 검토를 함께 사용해 주세요.
결과는 risk_score, risk_items, recommended_rewrite 형태로 반환해 주세요.

## 프롬프트 12. MVP 개발 일정 작성

당신은 1인 개발 프로젝트 매니저입니다.
패션학원 AI 마케팅 SaaS MVP를 6주 안에 개발한다고 가정하고, 주차별 개발 계획을 작성해 주세요.
기술 스택은 Next.js, Supabase, Tailwind CSS, Facebook Graph API, OpenAI API입니다.
각 주차별 목표, 구현 기능, 테스트 항목, 산출물을 표로 정리해 주세요.