PROPOSAL  ·  AX/DX DIGITAL TRANSFORMATION

바이브코딩(Vibe Coding) 기반

AX/DX 프로세스 설계

업무 프로세스 전문 제안서

— 기능명세서 · UI설계서 · API 명세 · 미고려 요소 포함 —

| 수신 고객사 | [고객사명] |
| --- | --- |
| 제안 일자 | 2025년 6월 |
| 문서 버전 | v2.0 Final |
| 보안 등급 | 대외비 (Confidential) |
| 담당 PM | [담당자명] |
| 연락처 | [이메일 / 전화] |

| EXEC | 제안 요약 (Executive Summary) |
| --- | --- |

본 제안서는 귀사가 요청한 AX(AI Transformation) / DX(Digital Transformation) 개발 프로젝트에 바이브코딩(Vibe Coding) 방법론을 적용하여, 요구사항 분석 → 분석/설계 → 디자인/개발 → 검수 → 배포의 5단계를 구체적인 기능명세서·UI설계서·생성형 AI API 명세와 함께 제시합니다.

특히 고객사가 미처 고려하지 못했을 영역—데이터 거버넌스, 프롬프트 버전 관리, AI 윤리·편향 대응, 비용 최적화, 장애 복구, 접근성, 옵저버빌리티—을 선제적으로 포함함으로써 안정적이고 지속 가능한 AI 시스템 구축을 지원합니다.

| 구분 | 목표 지표 | 목표치 |
| --- | --- | --- |
| 개발 속도 | 프로토타입 도출 기간 | 기존 대비 60~80% 단축 |
| 품질 | AI 응답 정확도 | 도메인별 95% 이상 |
| 자동화 | 반복 업무 자동화율 | 대상 업무 70% 이상 |
| 비용 | 개발 인력 투입 비용 | 기존 대비 30~50% 절감 |
| 사용성 | UAT 사용자 만족도 | 4.2 / 5.0 이상 |
| 운영 | 시스템 가용성(SLA) | 99.5% 이상 |

| 01 | 바이브코딩 방법론 개요 |
| --- | --- |

## 1.1 바이브코딩 정의 및 핵심 루프

바이브코딩은 자연어 프롬프트로 AI에게 코드를 생성시키고, 전문가가 검토·수정하는 AI 보조 개발 패러다임입니다. 아래 4단계 루프가 모든 개발 단계에 반복 적용됩니다.

| 루프 단계 | 설명 | 주요 도구 |
| --- | --- | --- |
| ① Prompt | 구조화된 자연어로 요구사항 표현 (역할·맥락·지시·제약·형식) | Claude, ChatGPT 인터페이스 |
| ② Generate | AI가 코드·문서·테스트·다이어그램 자동 생성 | Cursor, GitHub Copilot, Claude Code |
| ③ Review | 전문가가 품질·보안·성능 기준으로 검토·수정 | Pull Request, SonarQube, ESLint |
| ④ Test & Iterate | 자동화 테스트 실행 후 실패 시 ①로 재진입 | Pytest, Jest, Playwright, k6 |

## 1.2 활용 생성형 AI API 종합

본 프로젝트에서 사용되는 생성형 AI API를 용도별로 분류합니다. 각 Phase에서 구체적인 활용 방식이 명시됩니다.

| AI 제공사 | 모델(권장) | API 엔드포인트 | 주요 용도 | 과금 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anthropic | claude-opus-4-5 / claude-sonnet-4-5 | api.anthropic.com/v1/messages | 복잡한 추론·분석·장문 처리·코딩 보조 | 입력+출력 토큰당 |
| OpenAI | gpt-4o / gpt-4o-mini | api.openai.com/v1/chat/completions | 범용 텍스트 생성·분류·요약 | 입력+출력 토큰당 |
| Google | gemini-2.0-flash / gemini-2.5-pro | generativelanguage.googleapis.com | 멀티모달(이미지+텍스트)·대용량 문서 | 토큰/요청당 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | api.openai.com/v1/embeddings | RAG 벡터 임베딩 생성 | 토큰당 |
| OpenAI | whisper-1 | api.openai.com/v1/audio/transcriptions | 음성→텍스트 변환(회의록 등) | 분당 |
| OpenAI | tts-1-hd | api.openai.com/v1/audio/speech | 텍스트→음성 합성 | 문자당 |
| Stability AI | stable-diffusion-3.5 | api.stability.ai/v2beta/stable-image | 이미지 생성·편집 | 스텝당 |
| Upstage | solar-pro | api.upstage.ai/v1 | 한국어 특화 생성·분류 | 토큰당 |

멀티 모델 전략 (권장) 단일 AI API에만 의존하면 서비스 중단 시 전체 장애로 이어집니다. 기능 복잡도·비용·언어별로 최적 모델을 라우팅하고, Primary/Fallback 구조를 반드시 구현하세요. 예: 한국어 고객 응대 → Upstage Solar (Primary) → Claude claude-sonnet-4-5 (Fallback)

| 01 | PHASE Requirements Analysis | 요구사항 분석 |
| --- | --- | --- |

| 기간 | 2~3주 |
| --- | --- |
| 주요 참여자 | 현업 담당자, PM, AI 엔지니어, 데이터 분석가 |
| 핵심 산출물 | AS-IS 프로세스 맵, 요구사항 정의서 v1.0, AI 기회 우선순위 매트릭스 |
| 바이브코딩 적용 | 인터뷰 메모 → AI 자동 정리, 요구사항 초안 생성, AS-IS 다이어그램 코드 생성 |

# Phase 1 — 요구사항 분석

## 1.1 Kick-off 및 프로젝트 헌장 수립

|  | 주요 활동 - 프로젝트 목표·범위·이해관계자·KPI 합의 및 공식 문서화 - AX/DX 전략 방향성 및 경영진 기대 수준 파악 - 바이브코딩 방법론 팀 교육 (반나절 워크샵) - 보안·컴플라이언스·개인정보 처리 요건 사전 파악 - 커뮤니케이션 채널, 보고 주기, 의사결정 체계 확립 |
| --- | --- |

바이브코딩 적용 — Kick-off 회의록 자동화 회의 내용을 녹취 후 Whisper API로 텍스트 변환 → Claude API로 회의록·액션 아이템·프로젝트 헌장 초안 자동 생성. 예시 프롬프트: "아래 회의 녹취록에서 결정사항, 액션 아이템(담당자/기한 포함), 미결 이슈를 추출하고 프로젝트 헌장 초안을 작성해줘."

## 1.2 AS-IS 프로세스 분석

|  | 주요 활동 - 현업 담당자 1:1 심층 인터뷰 (부서별 5~10인, 총 2~3회 회차) - 업무 관찰(Shadowing) 및 화면 녹화·스크린샷 수집 - 기존 시스템(ERP·CRM·그룹웨어) 구조 파악 및 API 가용성 확인 - 데이터 소스 목록화: 형태·품질·접근성·보안 등급 분류 - 반복 업무, 병목, 수작업 비중 높은 영역 수치화 |
| --- | --- |

## 1.3 AI 기회 영역 도출 및 우선순위 설정

| AI 적용 유형 | 해당 업무 특성 | 적용 예시 | 우선순위 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동화 (Automation) | 규칙 기반·반복적·대량 처리 | 데이터 입력, 보고서 생성, 이메일 분류 | ROI 높음, 즉시 착수 |
| 지능화 (Augmentation) | 판단 필요, 패턴 존재 | 이탈 예측, 이상 탐지, 추천 | 중기 추진 |
| 생성 (Generation) | 콘텐츠 작성·번역·코드 | 마케팅 문구, 계약서 초안, 다국어 응대 | 즉시 착수 가능 |
| 분석 (Analysis) | 대용량 데이터 인사이트 | 판매 트렌드, 고객 행동 패턴 | 데이터 정비 후 착수 |

## 1.4 기능 요구사항 정의서 — 핵심 Task별 명세

### Task 1-A: 고객 문의 자동 분류 및 응대 시스템

| 기능 ID | REQ-AX-001 |
| --- | --- |
| 기능명 | 고객 문의 자동 분류 및 1차 응대 |
| 기능 설명 | 수신된 고객 문의(이메일·채팅·앱)를 AI가 카테고리별로 분류하고 표준 답변 초안을 생성. 복잡 문의는 담당자에게 에스컬레이션. |
| 입력값 | 고객 문의 텍스트, 채널 유형, 고객 ID, 문의 시각 |
| 출력값 | JSON: { category, confidence, draft_reply, escalation_flag, related_faq_ids } |
| 활용 AI API | Claude claude-sonnet-4-5 (분류·초안 생성) / Upstage Solar (한국어 특화) |
| 우선순위 | P0 — 1차 스프린트 필수 |

### Task 1-B: 내부 지식 검색 (Enterprise RAG)

| 기능 ID | REQ-AX-002 |
| --- | --- |
| 기능명 | RAG 기반 사내 문서 AI 검색 |
| 기능 설명 | 사내 규정·매뉴얼·계약서·회의록을 벡터화하여 임직원 자연어 질의에 출처 기반 답변 제공. |
| 입력값 | 자연어 질의, 사용자 권한 등급, 부서 코드 |
| 출력값 | JSON: { answer, source_docs:[{title,page,snippet}], confidence } |
| 활용 AI API | OpenAI text-embedding-3-large (임베딩) + Claude claude-sonnet-4-5 (답변 생성) |
| 우선순위 | P0 — 1차 스프린트 필수 |

### Task 1-C: 업무 자동화 워크플로우

| 기능 ID | REQ-DX-001 |
| --- | --- |
| 기능명 | 반복 업무 자동화 파이프라인 |
| 기능 설명 | 이메일 수신·데이터 변경·스케줄 트리거로 데이터 수집→AI 처리→결과 저장→알림까지 무인 처리. |
| 입력값 | 트리거 유형, 소스 데이터, 워크플로우 ID |
| 출력값 | JSON: { workflow_run_id, status, processed_records, errors, next_trigger } |
| 활용 AI API | Claude claude-sonnet-4-5 (내용 판단·요약) / GPT-4o-mini (경량 분류) |
| 우선순위 | P1 — 2차 스프린트 |

### Task 1-D: AI 기반 의사결정 대시보드

| 기능 ID | REQ-DX-002 |
| --- | --- |
| 기능명 | AI 인사이트 대시보드 |
| 기능 설명 | 실시간 KPI 시각화 + AI 이상 탐지 알림 + 자연어 리포트 자동 생성. |
| 입력값 | 날짜 범위, 부서 필터, 지표 ID |
| 출력값 | JSON: { kpi_summary, anomalies:[{metric,value,threshold}], ai_report_text } |
| 활용 AI API | Claude claude-opus-4-5 (보고서 생성) / Google Gemini (멀티모달 차트 해석) |
| 우선순위 | P1 — 2차 스프린트 |

### Task 1-E: 음성 회의록 자동화

| 기능 ID | REQ-AX-003 |
| --- | --- |
| 기능명 | 회의 녹음 → 요약·액션 아이템 자동 추출 |
| 기능 설명 | 회의 녹음 파일을 STT로 변환 후 AI가 요약·결정사항·액션 아이템을 구조화 추출. |
| 입력값 | 오디오 파일(mp3/wav/m4a), 회의 유형, 참석자 목록 |
| 출력값 | JSON: { transcript, summary, decisions:[...], action_items:[{owner,due,...}] } |
| 활용 AI API | OpenAI Whisper-1 (STT) + Claude claude-sonnet-4-5 (요약·구조화) |
| 우선순위 | P2 — 3차 스프린트 |

## 1.5 비기능 요구사항

| 분류 | 항목 | 요구 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능 | AI API 응답 시간 | P95 기준 3초 이내 | APM 모니터링 |
| 성능 | 동시 사용자 처리 | 200 CCU 이상 정상 처리 | k6 부하 테스트 |
| 가용성 | 시스템 SLA | 99.5% (월 최대 다운타임 3.6시간) | CloudWatch/Datadog |
| 보안 | 인증 방식 | OAuth 2.0 + JWT (유효기간 1시간) | 보안 감사 |
| 보안 | AI 입력 데이터 | PII 자동 마스킹 후 API 전송 | DLP 솔루션 |
| 확장성 | 수평 확장 | 트래픽 300% 급증 시 Auto Scaling | AWS ASG / GKE HPA |
| 접근성 | WCAG 준수 | WCAG 2.1 AA 수준 | 자동화 검사(axe) |
| 법규 | 개인정보보호 | PIPA(개인정보보호법) 준수 | 법무 검토 |

Phase 1 산출물 (Deliverables) - AS-IS 업무 프로세스 맵 (Swim Lane / BPMN) - AI 기회 영역 목록 및 우선순위 매트릭스 (영향도 × 실현 가능성) - 기능 요구사항 정의서 v1.0 (Task별 funcSpec 포함) - 비기능 요구사항 정의서 v1.0 - 데이터 현황 진단 보고서 (품질·가용성·보안 등급) - 프로젝트 헌장 및 이해관계자 맵 - 초기 리스크 목록 (Risk Register)

| 02 | PHASE Analysis & Design | 분석 / 설계 |
| --- | --- | --- |

| 기간 | 3~4주 |
| --- | --- |
| 주요 참여자 | AI 엔지니어, 풀스택 개발자, UX 디자이너, 데이터 엔지니어, 보안 담당자 |
| 핵심 산출물 | 시스템 아키텍처, API 명세 v1.0, 프롬프트 설계서, 데이터 모델, TO-BE 프로세스 맵 |
| 바이브코딩 적용 | 요구사항→아키텍처 다이어그램·API 명세 초안 자동 생성 |

# Phase 2 — 분석 / 설계

## 2.1 시스템 아키텍처 설계

|  | 주요 레이어 구성 - Presentation Layer: React 18 / Next.js 14 (SSR), Tailwind CSS, 접근성(ARIA) 준수 - API Gateway: Kong / AWS API Gateway — 인증, 속도제한, 라우팅, 로깅 - Application Layer: Python FastAPI (AI 서비스) + Node.js (BFF) - AI Orchestration: LangChain / LlamaIndex — 프롬프트 관리, RAG 파이프라인, 멀티모델 라우팅 - Data Layer: PostgreSQL (트랜잭션) + Redis (캐시) + Pinecone (벡터 DB) + S3 (원문 스토리지) - Infra: AWS ECS Fargate / Auto Scaling + CloudWatch + Terraform (IaC) |
| --- | --- |

## 2.2 생성형 AI API 연동 설계 — Task별 명세

### API 명세 — Task 1-A: 고객 문의 분류 (POST /api/v1/ai/classify-inquiry)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| HTTP Method | POST |
| Endpoint | https://{host}/api/v1/ai/classify-inquiry |
| 인증 | Authorization: Bearer {jwt_token} |
| Request Body | { "inquiry_text": string, "channel": "email"¦"chat"¦"app", "customer_id": string } |
| Response (200) | { "category": string, "confidence": float, "draft_reply": string, "escalation_flag": bool, "related_faq_ids": string[], "model_used": string, "tokens_used": int } |
| 활용 AI API | Primary: Anthropic claude-sonnet-4-5 ¦ Fallback: OpenAI gpt-4o |
| System Prompt (핵심) | 당신은 고객 서비스 전문가입니다. 문의를 [환불/배송/기술/계정/기타] 중 하나로 분류하고, 신뢰도 점수와 표준 답변 초안을 JSON으로 반환하세요. |
| 에러 코드 | 400 잘못된 요청 / 429 토큰 초과 / 503 AI API 불가(폴백 처리) |
| 평균 응답 시간 | 1.2~2.5초 (P95) |
| 비용 예상 | 약 0.003~0.008 USD/요청 (claude-sonnet-4-5 기준) |

### API 명세 — Task 1-B: RAG 검색 (POST /api/v1/ai/rag-search)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| HTTP Method | POST |
| Endpoint | https://{host}/api/v1/ai/rag-search |
| 인증 | Authorization: Bearer {jwt_token} + X-Department: {dept_code} |
| Request Body | { "query": string, "top_k": int(default:5), "user_role": string, "filter_tags": string[] } |
| Response (200) | { "answer": string, "source_docs": [{"doc_id","title","page","snippet","score"}], "confidence": float, "search_type": "vector¦hybrid" } |
| 임베딩 API | OpenAI text-embedding-3-large ¦ 1536차원 벡터 |
| 생성 API | Primary: claude-sonnet-4-5 ¦ Fallback: gpt-4o |
| 벡터 DB | Pinecone serverless ¦ 인덱스 namespaces로 접근 권한 분리 |
| 청킹 전략 | 512 토큰 / 64 토큰 오버랩 / 문서 메타데이터 포함 |
| 캐싱 | 동일 쿼리 1시간 Redis 캐시 (비용 절감 40% 목표) |

### API 명세 — Task 1-C: 워크플로우 실행 (POST /api/v1/workflow/run)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| HTTP Method | POST |
| Endpoint | https://{host}/api/v1/workflow/run |
| Request Body | { "workflow_id": string, "trigger_type": "schedule"¦"event"¦"manual", "payload": object } |
| Response (202 Accepted) | { "run_id": string, "status": "queued", "estimated_duration_sec": int } |
| 상태 조회 | GET /api/v1/workflow/run/{run_id}/status |
| AI 처리 단계 | 각 Step에서 Claude API 호출 → 결과를 다음 Step 입력으로 전달 (Chain) |
| 오케스트레이션 | Apache Airflow (복잡) 또는 n8n (중간) 또는 AWS Step Functions (클라우드 네이티브) |
| 재시도 정책 | 지수 백오프: 1s→2s→4s→8s (최대 3회) |
| DLQ | 실패 작업 → SQS Dead Letter Queue → 알림 → 수동 검토 |

### API 명세 — Task 1-D: AI 리포트 생성 (POST /api/v1/ai/generate-report)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| HTTP Method | POST |
| Endpoint | https://{host}/api/v1/ai/generate-report |
| Request Body | { "report_type": string, "date_range": {"start","end"}, "dept_id": string, "format": "text"¦"pdf"¦"pptx" } |
| Response (200) | { "report_id", "content": string, "file_url": string, "generated_at": ISO8601 } |
| 활용 AI API | Claude claude-opus-4-5 (고품질 보고서 생성) + Google Gemini Pro (차트 이미지 해석) |
| 출력 형식 | 텍스트 → Markdown → pandoc → PDF/PPTX 변환 |
| 스트리밍 | 응답이 긴 경우 SSE(Server-Sent Events)로 실시간 스트리밍 출력 |

### API 명세 — Task 1-E: 회의록 처리 (POST /api/v1/ai/process-meeting)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| HTTP Method | POST (multipart/form-data) |
| Endpoint | https://{host}/api/v1/ai/process-meeting |
| Request | audio_file (binary), meeting_type (string), attendees (JSON array) |
| 처리 순서 | ① Whisper API(STT) → ② 화자 분리(선택) → ③ Claude claude-sonnet-4-5(요약/구조화) |
| Response (200) | { "transcript": string, "summary": string, "decisions": [...], "action_items": [{"task","owner","due_date","priority"}] } |
| 지원 포맷 | mp3, mp4, wav, m4a, webm (최대 25MB / 2시간) |
| 처리 시간 | 60분 회의 기준 약 3~5분 (STT + 분석) |

## 2.3 프롬프트 엔지니어링 설계

모든 AI 기능의 품질은 프롬프트 설계에 직결됩니다. 아래 6요소 구조를 표준으로 채택하고, 프롬프트 버전 관리 시스템(Prompt Registry)으로 이력을 관리합니다.

| 구성 요소 | 설명 | 예시 (문의 분류) |
| --- | --- | --- |
| ① 역할 (Role) | AI에게 전문가 역할 부여 | 당신은 10년 경력의 고객 서비스 관리자입니다. |
| ② 맥락 (Context) | 업무 배경 및 현황 설명 | 우리 회사는 이커머스 플랫폼으로 일 평균 2,000건 문의를 처리합니다. |
| ③ 지시 (Task) | 구체적 수행 작업 기술 | 아래 고객 문의를 7개 카테고리 중 하나로 분류하세요. |
| ④ 제약 (Constraint) | 형식·범위·금지사항 명시 | 반드시 JSON으로만 응답. 카테고리 외 추가 텍스트 금지. |
| ⑤ 예시 (Example) | Few-shot 입출력 예시 제공 | 입력: "배송이 언제 오나요?" → 출력: {"category":"배송","confidence":0.97} |
| ⑥ 형식 (Format) | 출력 구조 명시 | { category, confidence, draft_reply, escalation_flag } |

프롬프트 버전 관리 시스템 (미고려 영역 ①) 프롬프트를 코드처럼 버전으로 관리하지 않으면, 개선 후 성능이 오히려 저하되어도 원인을 찾기 어렵습니다. 권장 도구: LangSmith (Anthropic 파트너) 또는 PromptLayer — 버전·성능·비용을 자동 추적. 관리 기준: 프롬프트 변경 시 A/B 테스트 필수, 성능 기준치(정확도 95%) 미달 시 롤백 자동화.

## 2.4 데이터 설계

|  | 주요 데이터 설계 항목 - 데이터 모델링: ERD 작성, 핵심 테이블 정의 (inquiries, rag_documents, workflow_runs, ai_logs) - RAG 문서 파이프라인: 수집(S3) → 파싱(Unstructured.io) → 청킹 → 임베딩 → Pinecone 적재 - AI 감사 로그: 모든 AI API 호출 기록 (입력 해시, 출력 요약, 모델, 토큰, 비용, 응답시간) - 데이터 거버넌스 (미고려 영역 ②): 데이터 분류 체계, 접근 권한 매트릭스, 보존 기간, PII 마스킹 - 벡터 인덱스 설계: Pinecone namespace = 부서코드 (접근 권한 분리) |
| --- | --- |

Phase 2 산출물 (Deliverables) - 시스템 아키텍처 설계서 (레이어 구성, 인프라 구성도) - API 명세서 v1.0 (OpenAPI 3.0 / Swagger 형식 — Task별 전체) - 생성형 AI API 연동 설계서 (모델별 용도, 비용, 폴백 전략) - 프롬프트 설계서 v1.0 (Task별 6요소 구조 + 버전 관리 방침) - 데이터 모델 설계서 (ERD, 테이블 정의서, 데이터 사전) - TO-BE 업무 프로세스 맵 (인간-AI 협업 포인트 명시) - 기술 스택 확정서

| 03 | PHASE Design & Development | 디자인 / 개발 |
| --- | --- | --- |

| 기간 | 6~10주 (기능 복잡도에 따라 변동) |
| --- | --- |
| 주요 참여자 | UX 디자이너, AI 엔지니어, 풀스택 개발자, DevOps |
| 핵심 산출물 | UI 디자인 시스템, 기능별 컴포넌트, AI 연동 모듈, 자동화 파이프라인 |
| 바이브코딩 적용 | UI 목업→React 코드 생성, API→테스트 코드 자동화, ERD→CRUD 코드 생성 |

# Phase 3 — 디자인 / 개발

## 3.1 UX/UI 설계

### UI 설계 원칙

|  | 디자인 시스템 구성 - 컬러 팔레트: Primary Blue (#1B3A6B), Secondary Teal (#0D7377), 시맨틱 컬러 (Success/Warning/Error) - 타이포그래피: Pretendard (한국어) + Inter (영문) — 16px 본문 기준 - 그리드: 12컬럼, 24px 거터, 1440px/1280px/768px/375px 반응형 브레이크포인트 - 컴포넌트 라이브러리: Radix UI 기반, 접근성(ARIA 1.2) 내장 - 다크모드: CSS Variables 기반 토글 지원 - AI 인터랙션 패턴: 스트리밍 타이핑 애니메이션, 로딩 스켈레톤, 에러 폴백 UI |
| --- | --- |

### UI 설계서 — Task 1-A: 고객 문의 대시보드

| 화면 요소 | 세부 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 헤더 | 로고, 전역 검색, 알림 벨(미확인 건수 뱃지), 사용자 아바타 | 고정(Sticky) |
| 사이드바 | 메뉴 아이콘+레이블, 현재 페이지 활성 표시, 접기/펼치기 토글 | 240px / 60px(접기) |
| 문의 목록 | 카드 리스트: 카테고리 칩, 신뢰도 게이지 바, 에스컬레이션 뱃지, 접수 시각 | 무한 스크롤 |
| 문의 상세 | 원문 ¦ AI 초안 탭, 편집 가능 텍스트에어리어, 전송/수정/에스컬 버튼 | 슬라이드 오버 패널 |
| AI 상태 표시 | 처리 중: 프로그레스 링 / 완료: 초록 체크 / 오류: 빨간 아이콘 | 실시간 업데이트 |
| 필터/정렬 | 카테고리·날짜·에스컬레이션·처리 상태 멀티 필터, 컬럼 정렬 | 필터 상태 URL 공유 가능 |

### UI 설계서 — Task 1-B: RAG 지식 검색 화면

| 화면 요소 | 세부 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 검색 입력창 | 대형 텍스트 입력(Placeholder: "무엇이 궁금하세요?"), 음성 입력 버튼 | 자동 완성 지원 |
| 답변 패널 | AI 답변 스트리밍 표시(타이핑 효과), 출처 목록(제목·페이지·발췌) | 마크다운 렌더링 |
| 출처 카드 | 문서 아이콘+제목+페이지+관련성 점수, 클릭 시 원문 팝업 | 권한 없으면 Blur 처리 |
| 피드백 버튼 | 엄지척/내림 + 텍스트 코멘트, 제출 시 재학습 데이터 수집 | GDPR 동의 표시 |
| 검색 히스토리 | 최근 5건 퀵 액세스 칩 | 세션 기반, 선택적 저장 |
| 접근성 | 키보드 내비게이션, 스크린 리더 호환, 포커스 링 표시 | WCAG 2.1 AA |

### UI 설계서 — Task 1-C: 워크플로우 관리 화면

| 화면 요소 | 세부 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 워크플로우 목록 | 테이블: 이름·설명·마지막 실행·상태·다음 예정 실행 | 토글로 활성/비활성 |
| 실행 로그 | 타임라인: Step별 아이콘+설명+소요시간+성공/실패 | 필터: 날짜·상태·워크플로우 |
| 빌더 (선택) | 드래그앤드롭 노드 편집기 (Trigger→Step→AI→Action) | React Flow 라이브러리 |
| 수동 실행 | 파라미터 입력 폼 + 실행 버튼 + 실시간 진행률 표시 | 승인 게이트 포함 |
| 알림 설정 | 실패/완료 시 이메일·Slack·Teams 알림 채널 설정 | 웹훅 URL 직접 입력 지원 |

### UI 설계서 — Task 1-D: AI 대시보드

| 화면 요소 | 세부 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| KPI 카드 그리드 | 숫자+트렌드 화살표+비교 기간, 클릭 시 드릴다운 | 반응형 2/3/4 컬럼 |
| 차트 영역 | Line(트렌드)/Bar(비교)/Donut(비율) — 클릭 인터랙션, 툴팁 | Recharts + D3.js |
| 이상 탐지 알림 | 상단 배너 또는 사이드 알림 — 지표명·현재값·임계치·발생 시각 | 클릭 시 원인 AI 분석 |
| 자연어 질의 | "지난 달 가장 많이 문의된 카테고리는?" → 차트+텍스트 답변 | Chart GPT 스타일 |
| 리포트 다운로드 | PDF/Excel 버튼, 생성 중 스피너, 완료 시 다운로드 트리거 | 배경 작업으로 처리 |

## 3.2 AX 개발 — AI Transformation

### 3.2.1 AI 서비스 레이어 구현

|  | 핵심 구현 항목 - AI Client 추상화: AIClient 인터페이스 → AnthropicClient / OpenAIClient 구현체 (Strategy 패턴) - 멀티 모델 라우터: 기능 유형·언어·비용에 따라 최적 모델 자동 선택 + 폴백 로직 - 스트리밍 처리: Server-Sent Events(SSE)로 AI 응답을 실시간 클라이언트에 전달 - 토큰 사용량 추적: 요청별 입출력 토큰·비용 자동 기록 → 예산 알림 트리거 - 프롬프트 레지스트리: DB에 프롬프트 버전 저장, 롤백 API 제공 |
| --- | --- |

바이브코딩 적용 — AI 서비스 레이어 코드 생성 프롬프트 예시: "Python FastAPI에서 Anthropic claude-sonnet-4-5와 OpenAI gpt-4o를 추상화하는 AIClient Strategy 패턴 클래스를 작성해줘. 폴백 로직, 재시도(지수 백오프), 토큰 사용량 로깅, async/await 포함." → AI가 클래스 구조·메서드·예외 처리까지 초안 생성. 검토 후 통합.

### 3.2.2 RAG 파이프라인 구현

| 단계 | 구현 내용 | 도구/API |
| --- | --- | --- |
| 문서 수집 | S3 버킷 모니터링 + 이메일/웹크롤러 수집 | AWS S3 Event, Scrapy |
| 파싱·전처리 | PDF/DOCX/HTML → 구조화 텍스트, 이미지 내 텍스트 OCR | Unstructured.io, Tesseract |
| 청킹 | 512토큰/64토큰 오버랩, 의미 단위 분할 | LangChain RecursiveCharacterTextSplitter |
| 임베딩 | text-embedding-3-large 1536차원 벡터 생성 (배치 처리) | OpenAI Embeddings API |
| 벡터 저장 | Pinecone serverless, namespace = 접근 권한 그룹 | Pinecone SDK |
| 검색 | Hybrid: 벡터 코사인 유사도 + BM25 키워드, Re-ranking | Pinecone Hybrid + Cohere Rerank |
| 답변 생성 | 검색 결과 + 원문 출처를 컨텍스트로 Claude에 답변 생성 | claude-sonnet-4-5 |
| 캐싱 | 동일 쿼리 Redis TTL 1시간 캐시 (비용 40% 절감 목표) | Redis 7.x |

## 3.3 DX 개발 — Digital Transformation

### 3.3.1 데이터 파이프라인

|  | 구현 항목 - ETL 파이프라인: Airbyte로 외부 소스 수집 → dbt로 변환 → Snowflake/BigQuery 적재 - 실시간 스트리밍: Kafka → Flink → 실시간 집계 → AI 이상 탐지 트리거 - 데이터 품질 검증: Great Expectations로 스키마·범위·중복·널 자동 체크 - 데이터 카탈로그 (미고려 영역 ③): DataHub로 컬럼 레벨 계보·소유자·설명 관리 |
| --- | --- |

### 3.3.2 API 개발 (바이브코딩 적용)

|  | 구현 항목 - FastAPI CRUD: ERD → 바이브코딩으로 Pydantic 스키마·라우터·서비스·테스트 자동 생성 - API 버전 관리: /api/v1/ 접두사 + Deprecation 헤더 정책 - GraphQL (선택): 복잡한 대시보드 쿼리에 strawberry GraphQL 적용 - WebSocket: 실시간 AI 처리 상태·알림 푸시 - OpenAPI 문서: FastAPI 자동 생성 + ReDoc 호스팅 |
| --- | --- |

Phase 3 산출물 (Deliverables) - UI 디자인 시스템 (Figma + Storybook 컴포넌트 라이브러리) - UI 설계서 v1.0 (Task별 화면 명세, 와이어프레임, 프로토타입 링크) - 동작하는 AX/DX 서비스 모듈 (기능별 릴리스, MVP 수준) - AI 서비스 레이어 코드 (멀티모델 라우터, 스트리밍, 토큰 추적) - RAG 파이프라인 코드 (수집→파싱→임베딩→검색→생성) - 단위·통합 테스트 코드 (커버리지 80% 이상) - 프롬프트 라이브러리 v2.0 (검증 완료) - API 명세서 v2.0 (구현 반영, Swagger 링크)

| 04 | PHASE Quality Assurance | 검수 |
| --- | --- | --- |

| 기간 | 2~3주 |
| --- | --- |
| 주요 참여자 | QA 엔지니어, 현업 담당자, 보안팀, AI 엔지니어 |
| 핵심 산출물 | 테스트 결과 보고서, AI 품질 평가 보고서, UAT 완료 확인서, 배포 승인서 |
| 바이브코딩 적용 | 테스트 케이스 자동 생성, 버그 리포트→수정 코드 즉시 생성 |

# Phase 4 — 검수

## 4.1 테스트 전략

| 테스트 유형 | 범위 | 도구 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 (UT) | 함수·클래스 수준 로직 검증 | Pytest, Jest | 커버리지 80% 이상 |
| 통합 테스트 (IT) | 모듈 간 인터페이스·API 검증 | Pytest + Testcontainers | 모든 엔드포인트 통과 |
| E2E 테스트 | 사용자 시나리오 전체 흐름 | Playwright | 핵심 시나리오 100% 통과 |
| AI 품질 평가 | AI 출력 정확도·일관성·안전성 | LangSmith Eval, 자체 골든셋 | 정확도 95% 이상 |
| 성능 테스트 | 응답시간·처리량·부하 내성 | k6, Locust | P95 3초 이내, 200 CCU |
| 보안 테스트 | OWASP Top 10, AI 특화 취약점 | OWASP ZAP, Snyk | 고위험 0건 |
| UAT | 현업 실사용 시나리오 검증 | Jira, 설문 | SUS 68점 이상, 담당자 서명 |
| 접근성 테스트 | WCAG 2.1 AA 준수 여부 | axe DevTools, NVDA | 자동 검사 0 오류 |

## 4.2 AI 특화 품질 검증

AI 기반 시스템은 전통 소프트웨어와 다른 고유한 품질 리스크가 존재합니다. 아래 5차원 평가 체계를 필수 적용합니다.

| 평가 차원 | 평가 방법 | 목표 기준 | 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정확도 (Accuracy) | 골든 데이터셋 500건 자동 평가 | 95% 이상 | LangSmith, RAGAS |
| 일관성 (Consistency) | 동일 입력 100회 반복, 핵심 답변 변동 측정 | 변동률 5% 이하 | 자체 스크립트 |
| 안전성 (Safety) | 유해 콘텐츠·편향·개인정보 유출 프로빙 | 유해 출력 0건 | Garak, 자체 Red-team |
| 환각 탐지 (Hallucination) | 출처 없는 사실 주장 비율 측정 | 3% 이하 | RAGAS, 수동 검토 |
| 비용 효율 (Cost) | 쿼리당 평균 토큰·비용 분석 | 예산 범위 내 | LangSmith Cost Tracking |

AI 윤리·편향 테스트 (미고려 영역 ④) 고객 문의 분류 시스템이 특정 지역·연령·성별 고객의 문의를 다르게 처리하면 차별 문제가 됩니다. 필수 점검: 성별/나이/지역/언어별 분류 정확도 균형 테스트, 불리한 그룹 식별 시 프롬프트 수정. 도구: Garak (AI 레드팀), 자체 Bias Benchmark 데이터셋 구성.

## 4.3 보안 점검

| 점검 항목 | 내용 | 도구 | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| OWASP Top 10 | SQL Injection, XSS, CSRF 등 웹 취약점 | OWASP ZAP, Burp Suite | 고위험 0건 |
| API 보안 | 인증 우회, 과다 노출, 속도 제한 우회 | Postman Fuzz, 자체 스크립트 | 취약점 0건 |
| 프롬프트 인젝션 (미고려 영역 ⑤) | 악의적 사용자 입력으로 시스템 프롬프트 노출·우회 시도 | Garak, 수동 테스트 | 차단율 99% 이상 |
| PII 유출 | AI 응답에 타인 개인정보 포함 여부 | 자동 PII 스캐너 | 0건 |
| API 키 관리 | 코드베이스 하드코딩, 로그 노출 여부 | Trufflehog, git-secrets | 위반 0건 |
| 의존성 취약점 | npm/pip 패키지 알려진 취약점 | Snyk, Dependabot | Critical 0건 |

## 4.4 검수 완료 기준 (Definition of Done)

| 항목 | 기준 | 판정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 기능 테스트 | 계획 대비 100% 실행, Critical/High 결함 0건 | Jira 이슈 상태 확인 |
| AI 품질 | 정확도 95%↑, 환각 3%↓, 유해 0건 | LangSmith 리포트 |
| 성능 | P95 응답 3초↓, 200 CCU 오류율 1%↓ | k6 결과 리포트 |
| 보안 | 고위험 취약점 0건, PII 유출 0건 | 보안팀 서명 |
| UAT | SUS 68점↑, 현업 80%↑ 승인 | 설문 결과 + 서명 |
| 접근성 | WCAG 2.1 AA 자동 검사 0 오류 | axe 리포트 |
| 문서 | API 명세·운영 매뉴얼 최신화 | 문서 리뷰 완료 |

Phase 4 산출물 (Deliverables) - 기능 테스트 결과 보고서 (케이스별 Pass/Fail 기록) - AI 품질 평가 보고서 (5차원 평가 결과값) - AI 윤리·편향 테스트 결과 보고서 - UAT 결과 보고서 및 현업 담당자 서명본 - 성능 테스트 결과 보고서 (k6 / Locust 리포트) - 보안 점검 보고서 및 컴플라이언스 승인 확인서 - 잔여 결함 목록 (Known Issues) 및 해결 계획 - 배포 승인서 (Go-Live Authorization)

| 05 | PHASE Deployment & Operations | 배포 및 운영 |
| --- | --- | --- |

| 기간 | 2~4주 (이후 지속 운영) |
| --- | --- |
| 주요 참여자 | DevOps, 변화관리 담당자, 운영팀, AI 엔지니어 |
| 핵심 산출물 | CI/CD 파이프라인, 운영 매뉴얼, 교육 자료, 모니터링 대시보드 |
| 바이브코딩 적용 | CI/CD 구성 파일 자동 생성, 운영 매뉴얼·교육 자료 초안 생성 |

# Phase 5 — 배포 및 운영

## 5.1 배포 파이프라인 (CI/CD)

|  | CI/CD 구성 요소 - GitHub Actions: PR → 자동 Lint·테스트·빌드·보안 스캔 → 스테이징 배포 - 블루-그린 배포: AWS ECS 블루 환경 운영 중 그린 환경 준비 → 트래픽 전환 → 블루 대기 - 카나리 릴리스: 트래픽 5%→20%→100% 단계적 전환, 각 단계 15분 관측 후 진행 - 자동 롤백: 오류율 2% 초과 또는 P95 응답 5초 초과 시 이전 버전 자동 복구 - IaC: Terraform으로 모든 인프라 코드화 → 환경 재현성·감사 보장 |
| --- | --- |

## 5.2 단계적 롤아웃 계획

| 단계 | 대상 | 기간 | 성공 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파일럿 (Pilot) | 1개 부서, 10~20명 | 2주 | 오류율 1%↓, 만족도 4.0↑ | 집중 모니터링, 핫라인 운영 |
| 1차 확대 | 관련 부서, 50~100명 | 2주 | SLA 달성, 지원 티켓 안정화 | 교육 병행 |
| 2차 확대 | 전체 관련 부서 | 2주 | KPI 80% 달성 | 변화관리 강화 |
| 전사 배포 | 전 임직원 / 전 서비스 | 지속 | KPI 100% 달성 | 운영 이관 |

## 5.3 옵저버빌리티 (미고려 영역 ⑥)

전통적 모니터링(CPU·메모리)만으로는 AI 시스템의 품질 저하를 조기에 감지할 수 없습니다. AI 특화 지표를 포함한 3개 축(Metrics·Logs·Traces)의 옵저버빌리티를 구축합니다.

| 옵저버빌리티 축 | AI 특화 지표 | 일반 시스템 지표 | 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| Metrics (지표) | AI 응답 정확도 추이, 토큰 비용/일, 폴백 발생률, 환각 감지 비율 | CPU·메모리·요청수·오류율 | CloudWatch, Prometheus, Grafana |
| Logs (로그) | AI API 입출력 해시, 사용 모델, 프롬프트 버전, 토큰 수 | 앱 이벤트, 에러 스택 | CloudWatch Logs, ELK Stack |
| Traces (추적) | RAG 파이프라인 각 단계 지연, 멀티모델 라우팅 경로 | E2E 요청 경로, DB 쿼리 | AWS X-Ray, Jaeger, LangSmith |

비용 최적화 모니터링 (미고려 영역 ⑦) AI API 비용은 트래픽 증가와 함께 기하급수적으로 늘어날 수 있습니다. 반드시 예산 임계치 알림을 설정하세요. 권장: 일별 AI 비용 예산의 80% 도달 시 Slack 알림 + 100% 도달 시 자동 속도 제한 적용. 비용 절감 전략: Redis 캐싱(40%), 소형 모델 라우팅(30%), 프롬프트 압축(10%) 조합.

## 5.4 장애 복구 계획 — BCP/DR (미고려 영역 ⑧)

| 장애 유형 | 감지 방법 | 즉각 대응 | 복구 절차 | 목표 복구 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI API 전체 장애 | 헬스체크 실패, 503 급증 | 폴백 모델 자동 전환 | Primary 복구 확인 후 전환 | < 5분 |
| 벡터 DB 장애 | Pinecone 상태 페이지, 검색 실패율↑ | 키워드 검색(BM25) 모드 전환 | 벡터 DB 재연결 | < 10분 |
| 데이터 파이프라인 장애 | Airflow 태스크 실패 알림 | DLQ 대기, 수동 트리거 | 원인 수정 후 재실행 | < 1시간 |
| 전체 리전 장애 | Route53 헬스체크 실패 | 보조 리전 자동 페일오버 | 운영 리전 복구 후 트래픽 복원 | < 15분 |
| 데이터 손상 | 데이터 검증 실패 알림 | 읽기 전용 모드 전환 | 최신 스냅샷 복원 | < 4시간 |

## 5.5 변화 관리 및 교육

| 대상 | 교육 내용 | 방식 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 사용자 | 기본 사용법, AI 응답 해석, 오류 신고 방법 | 동영상 + 실습 워크샵 | 2~4시간 |
| 부서 관리자 | 성과 모니터링, 예외 처리, 보고 방법 | 반나절 워크샵 | 반나절 |
| 시스템 관리자 | 운영 모니터링, 장애 대응, 프롬프트 수정 | 심화 교육 | 1~2일 |
| AI 챔피언 | 바이브코딩, 프롬프트 엔지니어링, 확산 전략 | 전문 과정 | 2~3일 |

## 5.6 지속 운영 사이클

| 주기 | AI 특화 활동 | 일반 운영 활동 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일별 | AI 응답 품질 지표 확인, 비용 모니터링, 이상 알림 대응 | 오류 로그, 성능 지표 확인 | 운영팀 |
| 주별 | 프롬프트 성능 리뷰, 환각 신규 사례 분류, 피드백 기반 프롬프트 수정 | 배포 계획, 티켓 처리 | AI 엔지니어 |
| 월별 | KPI 달성 현황 보고, AI 비용 최적화 리뷰, 프롬프트 라이브러리 갱신 | 보안 패치, 용량 계획 | PM + 전체팀 |
| 분기별 | 신규 AI 모델 평가·전환, 보안 재점검, 기능 고도화 검토 | DR 훈련, 아키텍처 검토 | 전체팀 + 경영진 |
| 연간 | AX/DX 전략 재수립, 기술 부채 해소, 차년도 AI 로드맵 | SLA 갱신, 계약 검토 | 경영진 + PM |

Phase 5 산출물 (Deliverables) - 배포 완료 보고서 (롤아웃 단계별 결과) - CI/CD 파이프라인 구성 가이드 - 운영 매뉴얼 v1.0 — Runbook (장애 유형별 대응 절차) - BCP/DR 계획서 (장애 복구 목표·절차) - AI 성능 모니터링 대시보드 (Grafana / CloudWatch) - 교육 자료 세트 (역할별 맞춤 교육 콘텐츠) - 운영 이관 확인서 및 SLA 계약서 - 연간 AX/DX 내재화 로드맵

| 부록A | 미고려 영역 종합 — 선제적 대응 권고사항 |
| --- | --- |

고객사가 AX/DX 프로젝트를 기획할 때 일반적으로 간과하는 영역을 정리합니다. 이 항목들을 초기 단계부터 설계에 반영할 때 프로젝트 성공률이 크게 높아집니다.

| 번호 | 미고려 영역 | 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 프롬프트 버전 관리 | 프롬프트 임의 수정으로 성능 저하, 원인 불명 | LangSmith/PromptLayer로 버전·성능 이력 관리, 롤백 자동화 |
| ② | 데이터 거버넌스 | 개인정보 AI 입력, 부서간 데이터 무단 접근 | 데이터 분류 체계, PII 자동 마스킹, 접근 권한 매트릭스 |
| ③ | 데이터 카탈로그 | 데이터 소유자 불명, 컬럼 의미 불명확 | DataHub/Amundsen으로 계보·소유자·설명 관리 |
| ④ | AI 윤리·편향 테스트 | 특정 그룹 차별, 브랜드 리스크 | 그룹별 정확도 균형 테스트, Garak 레드팀 |
| ⑤ | 프롬프트 인젝션 | 악의적 입력으로 시스템 프롬프트 노출 | 입력 검증 레이어, 출력 필터링, 샌드박스 격리 |
| ⑥ | AI 옵저버빌리티 | 품질 저하 조기 감지 불가 | LangSmith + Grafana로 AI 특화 지표 실시간 추적 |
| ⑦ | AI 비용 최적화 | 트래픽 증가 시 예산 초과 | 일별 비용 알림, 캐싱, 소형 모델 라우팅, 예산 한도 설정 |
| ⑧ | BCP/DR | AI API 장애 시 서비스 전체 중단 | 멀티 모델 폴백, 리전 장애 페일오버, DR 훈련 |
| ⑨ | 접근성 (a11y) | 장애인 고용 차별, 법적 리스크 | WCAG 2.1 AA, 스크린 리더, 키보드 내비게이션 |
| ⑩ | AI 결과 감사 로그 | AI 결정 근거 소명 불가 (규제 대응) | 모든 AI 판단의 입출력·모델·버전 로그 영구 보관 |
| ⑪ | 변화 관리 저항 | 현업 미사용, 투자 효과 미실현 | AI 챔피언 육성, 성공 사례 공유, 인센티브 설계 |
| ⑫ | 지식 이전 (KT) | 제안사 철수 후 내부 운영 불가 | 바이브코딩 내재화 교육, 코드 주석, 운영 매뉴얼 |

| 부록B | 리스크 관리 계획 (Risk Register) |
| --- | --- |

| 리스크 | 가능성 | 영향 | 위험도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 출력 환각·오류 | 중 | 상 | 상 | 골든셋 검증, Human-in-the-Loop 필수 게이트 |
| API 비용 초과 | 상 | 중 | 상 | 일별 예산 알림, 캐싱, 속도 제한 |
| 프롬프트 인젝션 공격 | 중 | 상 | 상 | 입력 검증, 샌드박스, 레드팀 정기 수행 |
| PII 유출 | 중 | 최상 | 최상 | 마스킹, 온프레미스 모델 검토, DLP |
| AI API 서비스 중단 | 저 | 상 | 중 | 멀티 모델 폴백, SLA 협약 |
| 현업 저항·미사용 | 상 | 중 | 상 | 챔피언 육성, 인센티브, 성공 사례 공유 |
| 개인정보보호법 위반 | 저 | 최상 | 상 | 법무 사전 검토, PIPA 준수 설계 |
| 데이터 품질 불량 | 중 | 상 | 상 | 데이터 거버넌스, Great Expectations 검증 |

| 부록C | 기대 효과 및 결론 |
| --- | --- |

## 정량적 기대 효과

| 영역 | 지표 | 현재 | 목표 | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 속도 | 프로토타입 도출 기간 | 4~8주 | 3~7일 | 60~80% 단축 |
| 업무 처리 | 반복 업무 처리 시간 | 100% | 30~50% | 50~70% 단축 |
| 자동화 | 자동화 대상 처리율 | 0% | 70% 이상 | — |
| 품질 | 데이터 처리 오류율 | 100% | 10% 이하 | 90% 감소 |
| 비용 | AI 기능 개발 인건비 | 100% | 50~70% | 30~50% 절감 |
| 만족도 | 직원 업무 만족도 (5점) | 3.2점 | 4.2점 이상 | +31% |
| 고객 | 고객 응대 처리 시간 | 100% | 30~50% | 50~70% 단축 |

최종 권고사항 ① 소규모 파일럿(2~4주, 1~2 Task)부터 시작하여 바이브코딩 역량과 AX/DX 효과를 먼저 내부 검증하세요. ② AI 챔피언 그룹(5~10인)을 선발하여 바이브코딩·프롬프트 엔지니어링 집중 교육을 병행하세요. ③ 본 제안서의 "미고려 영역 12개 항목"을 설계 초기 단계부터 체크리스트로 활용하세요. ④ 프롬프트·비용·성능 모니터링 체계는 개발 완료가 아닌 개발 착수 시점에 구축하세요. 귀사의 성공적인 AX/DX 전환을 전심으로 지원하겠습니다.